附件

绵竹市落实中央第五环境保护督察组

督察反馈意见整改任务清单

为贯彻落实中央环境保护督察整改工作要求，切实抓好反馈意见的整改落实，制订整改任务清单。

# 一、关于一些地方和部门生态环境保护责任落实不到位问题(共5项任务)。

## ★（一）通过督察谈话和问询，部分领导干部反映，一些地方和部门对中央关于生态文明建设和环境保护的决策部署认识不深刻、把握不全面，对全省生态环境保护的重要性和存在问题认识不足，对改善环境质量的重要性和紧迫性重视不够，发展与保护不同步、不协调的问题依然比较突出。（省整改任务第一项）

牵头督办市领导：晏世莹、李麒麟

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：全市各级领导干部政治站位进一步提高，新发展理念进一步树牢，生态环保意识进一步增强，树立正确的政绩观，坚定走生态优先、绿色发展之路；环境保护责任压紧压实，各级党政领导班子和领导干部认真履职尽责。

## 整改措施：

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决落实党中央、国务院关于推进生态文明建设和环境保护的决策部署，牢固树立并切实践行“绿水青山就是金山银山”的理念，以对党和人民的事业负责、对人民群众根本利益负责的态度，坚决扛起生态文明建设和环境保护的政治责任。（牵头单位：市委办公室、市政府办公室；责任单位：市纪委监委、市委组织部）

2.市委常委会议、政府常务会议根据工作需要研究生态文明建设和环境保护工作，及时研究部署、协调解决生态环境保护重大问题，每季度至少1次；市级有关部门根据自身的环保职能研究部署、协调解决生态环境保护重大问题，每月至少1次。（牵头单位：市委办公室、市政府办公室；责任单位：市级有关部门）

3.将生态文明建设和环境保护工作纳入各级党政领导班子和领导干部年度履职尽责清单，作为党政领导干部考核评价、奖惩的重要依据。（牵头单位：市目标督查室、市委组织部；责任单位：市环保局）

4.以党政领导干部为重点，将习近平总书记关于生态文明建设的新理念新思想新战略及党中央、国务院有关生态环境保护的方针政策、决策部署和法律法规，作为党（工）委(组)中心组学习和干部培训的重要内容、宣传教育的重要方面。（牵头单位：市委组织部；责任单位：市委宣传部）

5.开展环境保护工作督查督导，强力推进中央环境保护督察反馈问题整改到位；加强生态环境保护指标的过程管理和督办落实，推动年度生态环境保护指标的顺利完成。（牵头单位：市目标督查室；责任单位：市环保局）

## ★（二）环境保护职责分工方案中一些工作分工不明确，导致执行过程中，部门之间职责不清晰，推诿扯皮，有关工作推进不力，在畜禽养殖污染防治、产业园区污水处理设施建设管理、城镇污水处理设施建设管理等方面表现比较突出。（省整改任务第七项）

牵头督办市领导：石磊

整改时限：2018年8月

整改目标：环境保护职能职责分工进一步完善，全市各级党委、政府和有关部门环境保护职责分工明确、边界清晰。

## 整改措施：

## 1.参照省、市环境保护工作职责分工，于2018年8月底前修订完善我市环境保护工作职责分工方案。

2.按照“管发展必须管环保、管生产必须管环保、管行业必须管环保”的原则，进一步明确有关部门在畜禽养殖污染防治、产业园区污水处理设施建设管理、城镇污水处理设施建设管理等方面的职责分工。

（牵头单位：市委编办；责任单位：市环保局）

## ★（三）环境保护目标责任体系在实施过程中存在考核走过场，压力传导层层衰减的问题。（省整改任务第八项）

牵头督办市领导：晏世莹

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：环境保护目标体系进一步完善，强化目标绩效考核和督查督办，提升环境保护目标体系的科学性、严谨性、权威性，确保环境保护目标考核落地落实。

## 整改措施：

1.落实生态功能区差别化考核制度，增加生态环境考核指标权重。（牵头单位：市目标督查室；责任单位：市环保局）

2.严格执行《绵竹市党政同责工作目标绩效管理办法(试行)》及年度考评细则和《关于在干部选拔任用工作中进一步体现和落实环境保护、安全生产相关要求的暂行规定》，将环境保护目标分解到各责任单位，强化考核。（牵头单位：市目标督查室；责任单位：市委组织部、市环保局）

3.强化考核结果运用，将生态文明建设和环境保护工作纳入各级领导班子和领导干部考核的重要内容，将生态文明建设和环境保护履职情况与领导班子的优化调整和干部选拔任用挂钩，与干部教育培训和管理监督相结合；负有生态环境和资源保护监管职责的工作部门、纪检监察机关、组织人事部门严格执行《四川省党政领导干部生态环境损害责任追究实施细则(试行)》，将领导班子成员落实生态环境保护责任不力被问责的情况纳入考核指标体系。（牵头单位：市委组织部；责任单位：市纪委监委）

4.当年发生重大以上突发环境事件的乡镇，党委、政府负有重要责任的，领导班子年度考核不得被评为“优秀”等次。（牵头单位：市委组织部；责任单位：市目标督查室）

5.开展领导干部自然资源资产离任审计，对被审计领导干部任职期间履行自然资源资产管理和生态环境保护责任情况进行审计监督。（牵头单位：市审计局）

## （四）一些地方和部门推进环境保护工作自觉性、主动性不够，一些领导干部不同程度存在不愿管、不会管的问题，导致不作为、慢作为、乱作为的情况时有发生。（省整改任务第十项）

牵头督办市领导：杨凯

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：强化生态环境保护理论学习教育，牢固树立绿色发展理念，坚定社会主义生态文明观，推动全市上下形成讲落实、重落实、抓落实的生态环境保护工作新格局。

整改措施：

1.把习近平总书记“绿水青山就是金山银山”等绿色发展理论作为学习的重要内容，深刻领会党中央、国务院关于生态文明建设和环境保护重大决策部署，做到践行绿色发展理念思想上自觉、行动上主动。（牵头单位：市委宣传部；责任单位：市委组织部）

2.党政一把手对行政区域内环境质量负总责，落实党委、政府一把手亲自抓、分管负责同志具体抓的领导责任，落实职能部门主要负责同志直接抓的监管责任，坚决做到“管发展必须管环保、管行业必须管环保、管生产必须管环保”。（牵头单位：市委办公室、市政府办公室；责任单位：市级有关部门）

3.强化对各乡镇、市级有关部门环境保护工作目标绩效考核，市委、市政府分管领导对考核排名靠后的单位负责同志进行约谈；对连续3年未完成环境保护目标任务的，按规定启动问责程序。（牵头单位：市目标督查室；责任单位：市纪委监委、市环保局）

4.强化对环境保护工作的专项督查，组织开展暗访督查，及时发现问题，推动问题解决。市级领导带队开展环境保护督察整改推进情况专项督导，督促各乡镇和有关部门切实纠正思想偏差，主动履行生态环境保护主体责任。（牵头单位：市纪委监委、市委组织部；责任单位：市目标督查室、市环保局）

5.严格执行《绵竹市党政领导干部生态环境损害责任追究办法(试行)》等规定，对有关地方和部门(单位)在推进环境保护工作方面的不作为、慢作为、乱作为问题，按照干部管理权限，由纪检监察机关、组织人事部门依法依规问责。（牵头单位：市纪委监委；责任部门：市委组织部）

## ★（五）九顶山省级自然保护区内违规探（采）矿等环境问题。（省整改任务第十九项）

牵头督办市领导：冯军

整改时限：2018年6月

整改目标：停止九顶山自然保护区内46个矿权的所有采探矿活动，实施生态修复，矿权差别化退出。

## 整改措施：

1.成立九顶山自然保护区探采矿权清理整顿领导小组；聘请西南政法大学法律专家团队对矿权清退工作开展法律咨询服务。

2.停止办理自然保护区内矿业权新立、延续登记，停止自然保护区内一切勘查开采活动，封闭井硐，拆除设备，实施植被恢复，推进矿权退出工作。

3.制订并落实《绵竹市九顶山自然保护区环境问题整改销号实施方案》，对各项问题实施整改销号并备案上报。

4.加强自然保护区监督管理，各行业各部门认真履行监督管理职责，环境保护部门依法履行综合管理职能。

5.按照生态保护优先原则，严格执行第三轮矿产资源规划，在第三轮矿产资源规划编制和上报审批工作中，将九顶山自然保护区划为矿产资源禁止勘察区和禁止开采区。

（牵头单位：市清整办、市林业局、市国土局；责任单位：市环保局、市水务局、有关乡镇）

# 二、关于长江部分支流水环境形势依然严峻的问题(共6项任务)。

## （六）2016年长江干流四川段金沙江、沱江、岷江等五大流域约30%的监测断面水质不达标，87个地表水国家考核断面优良水质比例72.4%，比当年考核目标低4.6%。（省整改任务第二十五项）

牵头督办市领导：石磊

整改时限：2020年12月

整改目标：全面改善全市地表水水环境质量，加大水污染防治力度，持续改善水环境质量。沱江流域4个考核断面2018年达标率50%,力争达到75%；2019年达标率75%，2020年达标率为75%；到2018年底，全面消除劣Ⅴ类水体。

## 整改措施：

1.深入开展环保“亮剑”行动，将流域水质污染整治工作与“散乱污”企业专项整治相结合，落实网格化环境管理制度，利用“环保+公安”模式，保持打击环境违法行为的高压态势，切实解决辖区内流域水环境污染的突出问题。（牵头单位：市环保局；责任单位：各乡镇、市公安局）

2.全力推进《绵竹市沱江流域水污染防治实施方案》等方案实施，抓实“七大任务”，做好“四大攻坚”，确保辖区内磷化工企业完成深度整治达标排放，逐步消除辖区内的黑臭水体，实现我市工业园区及城镇污水处理全覆盖，逐年消除农业面源污染对我市流域水质的影响。（牵头单位：市环保局、市经科局、市水务局、市农业局、市住建局；责任单位：各乡镇、德阿产业园、绵竹高新区）

3.编制《绵竹市水污染现状调查及防治规划》，为下一步深入开展流域水污染防治打下坚实基础。（牵头单位：市环保局）

4.健全完善企业排污总量控制和排污许可证制度，做到持证排放、按量排污，把各项减排措施落实到每一个工业点源。依法依规对企业实施限期治理，把治理内容项目化、工程化，限期完成治理任务，对期限内未完成治理任务的企业实施停产治理。对重点排污企业排污口安装自动监控装置，实行实时监控、动态管理。（牵头单位：市环保局）

## 5.加强水质监测，严格在线监控设备监管，及时掌握水质动态变化状况，做好信息公开工作，及时向社会公开饮用水安全状况、地表水水质、环境违法行为等信息，接受社会监督。（牵头单位：市环保局）

## （七）四川省“十二五”有关规划确定的81个城镇污水处理及配套设施项目仅完成17个，29个县城未建成污水处理设施，全省已建成的212个城市和县城生活污水处理厂中，有88个运行不正常。（省整改任务第二十六项、第二十八项）

牵头督办市领导：孙武

整改时限：2019年12月

整改目标：限期完成污水处理厂运行整改，确保正常运行，全面完成绵竹市城镇污水处理设施建设。

整改措施：

1.根据《岷江、沱江流域水污染物排放标准》，绵竹市城市生活污水处理厂拟于2019年12月底前完成提标升级改造。

2.加快推进城乡供排水一体化PPP项目，完成什地镇、齐天镇、孝德镇迎祥社区、兴隆镇、玉泉镇、清平镇、新市镇文昌社区、绵远镇、金花镇、富新镇10个乡镇污水处理厂（站）建设，实现污水处理全覆盖。

（牵头单位：市住建局；责任单位：有关乡镇）

## （八）农业部门工作推动不力，截至2017年7月，全省禁养区内2428家规模化畜禽养殖场(小区)中仍有541家未关闭搬迁。沱江流域内1928家规模化养殖场中，662家无污染治理设施，719家位于禁养区内。（省整改任务第三十项、第三十四项）

牵头督办市领导：张丽珂

整改时限：2018年12月

整改目标：在2017年完成禁养区规模畜禽养殖场(及专业户)关闭或搬迁工作的基础上，于2018年12月底前完成准养区内规模畜禽养殖场（及专业户）的综合整治工作。

整改措施：

1.继续加强畜禽污染整治。实行网格化管理，市、镇、村、组四级联动，层层落实责任，强化责任追究，充分发挥网格分包优势，切实抓好抓实畜禽养殖场综合整治工作。

2.加大执法力度。严厉打击无证经营、污染环境行为，对达不到整改要求的畜禽养殖场（及专业户）实行零容忍，从严从重进行处罚。

3.建立长效机制。建立禁养区常态巡查机制，杜绝已关闭户死灰复燃。

4.加强目标考核。将畜禽污染综合整治工作纳入年度目标考核的重要内容。

（牵头单位：市农业局；责任单位：各乡镇）

## ★（九）位于上游的绵竹市磷化工企业密集，形成的11个不规范堆场堆存磷石膏约2000万立方米，但市委、市政府一直没有采取有力措施进行整治，大量磷石膏淋溶水未经处理进入沱江支流石亭江。四川龙蟒磷化工有限公司在建设过程中还擅自将50万吨/年磷酸盐产能扩至80万吨/年。（省整改任务第三十五项）

牵头督办市领导： 石磊

整改时限：2018年12月

整改目标：绵竹市全面完成磷石膏堆场规范整治，涉磷产业新增磷石膏实现“产用平衡”，磷石膏综合利用率达到100%；磷石膏总量实现“消增削存”，最大限度减少磷石膏对石亭江水质的影响。

整改措施：

1.停止审批绵竹市产生磷石膏的生产项目，全面关停九顶山自然保护区违法违规探(采)矿活动，加快磷石膏综合利用，控制增量、消化存量。2018年12月底前，绵竹市涉磷企业新增磷石膏力争实现“产用平衡”，对达不到“产用平衡”的企业实施限产措施。（牵头单位：市发改局、市经科局；责任单位：市林业局）

2.从严规范磷石膏堆场，巩固已完成8个不规范堆场的整治成果。继续加快实施“一堆一策”方案，2018年12月底前完成剩余3个磷石膏堆场整治任务。（牵头单位：市环保局）

3.2018年6月底前依法严格查处四川龙蟒磷化工有限公司擅自扩能环境违法问题并完成整改。（牵头单位：市环保局）

## （十）沱江流域磷化工企业集中的绵竹市新市工业集中发展区未按要求建成4万吨/日集中污水处理设施，绵竹市长期未按要求设立园区环保管理机构。（省整改任务第三十六项）

牵头督办市领导：孙武

整改时限：2018年12月

整改目标：健全园区环保管理机构，强化园区环境保护日常管理，完成新市工业集中发展区污水处理设施建设，并确保设施正常运行。

整改措施：

1.2018年2月底前园区污水应急处置设施投入运行。（牵头单位：市环保局）

2.2018年6月底前园区设立环保机构，明确职能职责、落实人员，建立园区环保监管制度。（牵头单位：绵竹高新区）

3.2018年12月底前完成园区污水处理设施建设并投运，确保正常运行。（牵头单位：绵竹高新区、市住建局）

## （十一）2016年，在环境保护部开展的饮用水水源地保护专项行动中15个市均被发现存在较大问题。全省21个市州政府所在地饮用水水源水质达标率95.1%，比国家考核目标低2.5%。抽检的2645个乡镇饮用水水源水质达标率仅85.9%。232个县级城市饮用水水源地中有72个未完成规范化建设。（省整改任务第五十项、第五十一项、第五十二项、第五十三项）

牵头督办市领导：孙武

## 整改时限：立行立改。

## 整改目标：到2018年底前，全面完成城市集中式饮用水水源保护区环境问题整改，实现水质达标率98%以上；到2019年底前，饮用水水源水质达到国家考核要求。

整改措施：

1.加快推进城市集中式饮用水水源地环境问题整改工作，2018年底前完成整改任务。

2.加强集中式饮用水水源地水质监测，加大水源地污染防治工作力度，确保饮用水水源水质长期稳定达标，水质不下降。

3.继续推进集中式饮用水水源地规范化建设，建立健全饮用水水源地保护区管理长效机制，进一步落实监管责任，对问题整改后续工作进行全程跟踪督查，杜绝问题反弹。

（牵头单位：市住建局；责任单位：市水务局、市环保局、市经科局、市农业局、市卫计局、各乡镇）

# 三、关于部分区域大气污染防治工作力度不够的问题(共1项任务)。

## （十二）德阳市未完成2017年上半年PM2.5和优良天数比例目标任务。（省整改任务第五十五项）

牵头督办市领导：石磊

整改时限：2020年12月

整改目标：大气环境质量持续改善，完成德阳市下达的目标任务。

整改措施：

1.切实加强“散乱污”企业整治，在前期“散乱污”企业摸排和整治工作基础上，继续深化和巩固整治成果。加强燃煤锅炉整治，按照《绵竹市2017年燃煤锅炉淘汰和脱硫设施建设工作推进方案 》（竹府办函〔2017〕32号）要求，在前期排查基础上，对照整治清单，逐一销号。（牵头单位：市经科局；责任单位：各乡镇、市环保局、市工商质监局）

2.切实加强重点领域VOCs治理。严格执行《四川省固定大气污染源挥发性有机物排放标准》，以表面涂装、家具制造等行业为重点，加快推进挥发性有机物综合治理。（牵头单位：市环保局；责任单位：各乡镇、德阿产业园、绵竹高新区、市交通局）

3.切实加强移动源污染控制。加快黄标车和老旧车淘汰，加强货运柴油车、老旧车、非移动道路机械等高排放移动源管控，严厉打击劣质油品的生产、销售和使用。（牵头单位：市公安局；责任单位：市城管局、市环保局、市交通局、市经科局、市工商质监局）

4.切实加强农作物秸秆管控。要强化秸秆综合利用和禁烧主体责任，进一步强化网格化监管，层层压实责任，实现全区域、全时段秸秆禁烧目标。（牵头单位：市农业局；责任单位：各乡镇）

5.切实加强城市面源管理。各类工地严格做到“六个百分之百”，城市道路要加强扬尘防治，强化堆场扬尘控制和监管，露天堆放应采取覆盖或建设自动喷淋装置等措施。二环路以内实行全时段禁止销售、燃放烟花爆竹。（牵头单位：市住建局、市城管局；责任单位：市公安局、市交通局、市安监局）

6.切实加强重污染天气应对。编制《绵竹市大气污染现状调查及防治规划》，摸清污染源底数，完成重污染天气应急预案修订工作，及时启动重污染天气应急预案，落实“一厂一策”应急措施，采取停产或限产等方式实现应急减排，鼓励产能严重过剩行业实施错峰生产。（牵头单位：市环保局、市气象局；责任单位：市经科局、市住建局、市公安局、市交通局、市城管局）

# 四、关于一些重点领域生态环境比较突出的问题（共3个问题）。

## ★（十三）全省现有167个自然保护区中，四川省2017年自查发现130个自然保护区内存在1252个生态环境问题，其中矿产开发类334个、水电开发类309个、旅游开发类148个，位于核心区的356个、缓冲区的192个。（省整改任务第六十五项）

牵头督办市领导：张丽珂

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：依法依规分类别、分阶段完成整改任务。

整改措施：

1.认真贯彻执行《四川省自然保护区专项督察突出问题整改总体推进方案》《四川省自然保护区小水电问题整改工作方案》《四川省自然保护区专项督察矿业权问题整改工作方案》。制订《绵竹市九顶山自然保护区内矿业权有序退出工作方案》。（牵头单位：市林业局；责任单位：市国土局、市水务局、市环保局、市住建局）

2.加强组织领导，进一步明确自然保护区管理的地方属地责任、主管部门监管责任、管理机构主体责任，全面系统梳理自然保护区内存在的各类问题，建立问题台账清单，逐一制订整改方案，明确完成时限，精准施治，全力攻坚，在短时间内完成突出问题整改。（牵头单位：市林业局；责任单位：有关乡镇）

3.加强自然保护区监督管理，各行业主管部门认真履行监督管理职责，环境保护部门依法履行综合管理职能。（牵头单位：市林业局；责任单位：市国土局、市住建局、市环保局）

## （十四）全省2016年约82万吨城市生活垃圾没有得到无害化处置，农村生活垃圾未无害化处置、临时堆场不规范等问题比较普遍。（省整改任务第八十三项）

牵头督办市领导：刘兆斌

整改时限：2020年12月

整改目标：提高城市生活垃圾和农村生活垃圾无害化处置能力，规范农村临时堆场。

整改措施：

1.加快光大再生能源有限公司日处理300吨的生活垃圾焚烧发电厂建设，确保2018年底投产运行。

2.制订城市生活垃圾无害化处置治理方案，开展排查，建立问题清单，明确整治内容、时间节点。2019年12月底前，城市建成区生活垃圾无害化处理率达95%，建制镇生活垃圾无害化处理率达70%。

（牵头单位：市城管局；责任单位：各乡镇）

## （十五）经对督察进驻期间受理举报分析，噪声、垃圾、油烟等问题对群众生产生活影响普遍，涉及到全省所有城市和部分县城，造成这种情况的原因主要是城市规划布局不合理，精细化管理不到位。（省整改任务第八十八项）

牵头督办市领导：刘兆斌、石磊

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：加强城市精细化管理，优化城市空间布局，提升城市生活品质。

整改措施：

1.合理规划城市布局，按照城市规划布局科学建设和管理城市。（牵头单位：市规划局；责任单位：市住建局、市城管局）

2.集中开展噪声、垃圾、油烟专项执法整治行动，对群众反映强烈的重点地区、重点对象、重点信访案件开展联合执法，采取有力措施，严肃查处影响市容市貌、干扰市民生活的违法行为，坚决打击涉嫌犯罪的行为。（牵头单位：市城管局；责任单位：市公安局）

3.依法依规严控社会生活、交通运输、建筑施工、工业企业噪音扰民。（牵头单位：市公安局；责任单位：市环保局、市住建局、市交通局、市城管局）

4.建立群众信访投诉办理常态长效机制，对中央环境保护督察举报电话和信箱关闭后的环境信访举报，统一由“12369”环保热线和市长信箱受理，实行24小时不间断值守，推进群众环境诉求持续解决。（牵头单位：市信访局；责任单位：市环保局、市城管局）

# 五、关于追责问责要求的落实(共1项任务)。

## ★（十六）对于督察中发现的问题，按照《党政领导干部生态环境损害责任追究办法(试行)的通知》(中办发〔2015〕45号)等有关要求，严肃责任追究。省委、省政府应责成相关部门认真调查并处理。（省整改任务第八十九项）

牵头督办市领导：杨凯

整改时限：2018年12月

整改目标：对督察反馈意见还需追责问责的问题线索，进一步调查核实，厘清责任，依纪依法严肃处理，确保责任追究到位。

整改措施：

1.准确把握《中央环境保护督察追责问责指导原则》，坚持实事求是，充分运用“四种形态”，依法依规调查处理中央环境保护督察组移交的追责问责问题线索。

2.对中央环境保护督察组反馈意见中的其他问题，发现需要追责问责的，负有生态环境和资源保护监管职责的工作部门按干部管理权限移交纪检监察机关和组织人事部门调查处理。（牵头单位：市纪委监委）