2021年度市级实施乡村振兴战略考评奖补资金项目绩效评价报告

- 一、项目概况

- （一）项目基本情况：2021年，绵竹市麓棠镇成功创建德阳市乡村振兴先进镇，汉旺镇白果村、富新镇文永村、九龙镇双泉村、清平镇圆包村成功创建德阳市乡村振兴示范村，奖补资金90万元；绵竹市农业农村局作为项目的主管部门，负责项目的监督、指导、统筹协调。

（二）项目绩效目标：

1.德阳市乡村振兴先进镇

项目建设内容：集中点垃圾中转站，新建麓棠镇下场口小广场，包含修建花池、墙景、地坪等，场镇内违建彩钢棚拆除及店招等整改，麓棠村三溪寺门口摊位改造。

2.德阳市乡村振兴示范村

汉旺镇白果村：完善基层党组织阵地建设，新修建的武马路沿线两侧垃圾堆放处，重建白果村1组、7组沟渠。富新镇文永村：安装太阳能路灯，安装院落雪亮工程。九龙镇双泉村：地震后废弃建筑物拆除，熊猫里周边土地平镇，部分房屋风貌改造，分桥梁、道路新改建及微田园打造。清平镇圆包村：萤飞谷入口至大湔坪集居点入口道路扩宽，景观打造，新建健身人行步道。

（三）项目自评步骤及方法：对项目资金使用情况、项目管理情况、项目实施情况及项目绩效等方面进行自查和评价。

- 二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况：2022年奖补资金下达后，各项目镇、村编制资金使用方案，由绵竹市农业农村局、绵竹市财政局共同批复。

（二）资金计划、到位及使用情况：德阳市乡村振兴奖补资金总计90万元，先进镇奖补资金50万元，示范村奖补资金10万元/村。目前，奖补资金已到位，德阳市级乡村振兴奖补资金已拨付70万元。

（三）项目财务管理情况：绵竹市财政局对项目资金进行监管。各项目镇、村具体负责资金管理。

- 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程：德阳市奖补资金项目由各项目镇、村根据自身实际情况编制资金使用方案，资金使用方案由绵竹市农业农村局、绵竹市财政局共同批复。各项目镇、村在收到批复后开工实施。

（二）项目管理情况：各项目均采取村民自建的方式实施建设，项目镇、村依据资金使用方案批复编制项目实施方案。

（三）项目监管情况：项目实施方案经相关镇审批，并报绵竹市农业农村局和绵竹市财政局批复后开工实施。建设项目严格按照项目建设与资金管理的办法和规定进行管理。

- 四、项目绩效情况

（一）项目完成情况：汉旺镇白果村、九龙镇双泉村、清平镇圆包村已完成项目建设并完成资金支付，麓棠镇已拨付部分项目资金，项目正在实施中，富新镇文永村正在实施中。

（二）项目效益情况：项目实施内容涉及道路硬化、沟渠整治、村容村貌提升等方面，建成后将改善村容村貌，提升群众幸福感、满意度，让群众出行更加便利，村居环境更加舒适，产业基础更加扎实。

- 五、评价结论及建议

（一）评价结论：建设项目严格按照项目建设与资金管理的办法和规定进行管理。项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（二）存在的问题：一是项目实施过程中项目资料收集有待加强。二是项目资金拨付进度有待加强。

（三）相关建议：一是建议项目实施监管负责人加强对项目实施资料的收集、整理、汇总。二是建议镇相关站（所）增加项目施工进度监督力度，提高施工效率，督促验收、审计人员加快项目验收及审计，确保项目资金按时进行拨付。