项目支出绩效自评报告

**2020年省级财政农业生产和水利救灾资金项目尾款**

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

2020年“8.16”特大暴雨给我市农业生产基础设施造成了不同程度的损毁，尤其是对水产养殖场造成非常大的经济损失，鱼池、房屋、围墙、进排水系统及设施设备都遭受到了不同程度的损坏。

为恢复我市渔业生产，按照《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2020年省级财政农业生产和水利救灾资金的通知》川财农[ 2020]175号文件要求，资金143万元，对2020年“8.16”特大暴雨导致板桥渔场、金兰桥渔场和万民寺渔场水毁的养殖设施设备进行重建修复。

**（二）项目绩效目标。**

使用《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2020年省级财政农业生产和水利救灾资金》143万元，对2020年“8.16”特大暴雨导致板桥渔场、金兰桥渔场和万民寺渔场水毁的养殖设施设备进行重建修复，完善后期雨季的防汛措施及提高应急处置能力。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照文件要求，参照绵竹市项目支出绩效评价指标体系开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2020年省级财政农业生产和水利救灾资金的通知》川财农[ 2020]175号文件要求，资金143万元。竹农发〔2021〕56号《关于2020年省级财政农业生产和水利救灾资金使用的请示》，市委、市府已批复同意使用。

**（二）资金到位及使用情况。**

1、资金到位。资金在2023年拨付到位。

2、资金使用。资金严格按照要求，在第三方检测机构进行抽检，出具报告后，进行支付。

**（三）项目财务管理情况。**

总体评价该项目实施期间严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目实施流程。**该项目由农业农村局党组会研究决定，在局第三会议室，由分管领导任组长，主责办、水产渔政管理站、水产养殖技术服务中心等相关部门参与，采用竞争性谈判方式选出项目设计单位及监理单位。绵竹市交易中心抽选出项目预算编制、预算审核、结算审核单位，四川匠人匠心工程项目管理有限公司确定项目施工单位。2022年7月15日，该项目通过验收，2024年3月，项目尾款371177.68已拨付完成。

**（二）项目管理情况。**该项目实施严格按照财务管理等制度使用。

**（三）项目监管情况。**该项目实施严格按照财务管理制度使用，按程序组织实施、审批、支付。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目2022年7月15日完成验收并投入使用。

**（二）项目效益情况。**

该项目实施后，能基本上恢复到水灾前生产养殖所产生的经济与社会效益，完善了后期雨季的防汛措施及提高应急处置能力。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

该项目实施后完善了后期雨季的防汛措施及提高应急处置能力。

1. **存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无