项目支出绩效自评报告

**2022年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金**

**（示范村）项目**

一、项目概况

**（一）项目基本情况：**2021年，麓棠镇玫瑰新村和清平镇棋盘村成功创建四川省实施乡村振兴战略示范村，获奖补资金60万元/村。2022年，省级财政下达资金120万元用于实施2个示范村奖补资金项目，2022年底执行资金84万元，结转资金36万元；2023年2个项目共执行资金348666.66元，剩余11333.34元平预算。绵竹市农业农村局作为项目的主管部门，负责项目的监督、指导、统筹协调。

**（二）项目绩效目标。**

**玫瑰新村项目**主要用于农村基础设施建设，包括玫瑰新村4组集中点烂泥沟一侧安全护栏（波形护栏）400米；玫瑰新村2组刘光中门前清滩河新建拱桥一座；玫瑰新村10组、15组红岩渠桥两侧护栏（不锈钢护栏）100米；玫瑰新村12组、14组廖家沟增设波形护栏40米；玫瑰新村216省道旁排洪沟砌筑720米；玫瑰新村5组射水河桥头交通广角镜一面。

**棋盘村项目**主要用于农村基础设施建设、宜居乡村建设和深化农业农村改革，包括新建彩色道路115米，水沟100米，硬化入户道路300米，农村人居环境整治，小品小景打造和购置游乐设施等。

**（三）项目自评步骤及方法：**对项目资金使用情况、项目管理情况、项目实施情况及项目绩效等方面进行自查和评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2022年6月，项目村编制资金使用方案，由绵竹市农业农村局对资金使用方案进行审查、汇总后，经绵竹市人民政府同意，2022年7月5日，以正式文件将项目村资金使用方案上报德阳市财政局、德阳市农业农村局审批。2022年7月11日下达资金使用方案的批复。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。2个项目村项目总投资120.58万元，其中：省级财政资金120万元，自筹资金0.58万元。

2．资金到位。2022年省级和自筹资金均已到位。

3．资金使用。截至2023年12月31日，2个示范村项目均已实施完毕并审计完成。120万元省级奖补资金已拨付1188666.66万元，剩余资金平预算。

**（三）项目财务管理情况。**

绵竹市财政局对项目资金进行监管。项目镇村负责项目资金管理。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**玫瑰新村和棋盘村负责项目实施，麓棠镇和清平镇负责项目监管。项目镇村负责项目验收。

**（二）项目管理情况。**示范村项目村均采取村民自建的方式实施建设，项目村依据资金使用方案批复编制项目实施方案。

**（三）项目监管情况。**项目在收到项目批复后开工实施。建设项目严格按照项目建设与资金管理的办法和规定进行管理。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

玫瑰新村、棋盘村项目均已实施完毕并通过验收审计。

**（二）项目效益情况。**

项目实施内容涉及道路硬化、沟渠整治、村容村貌提升等方面，产业基础设施建设等，项目建成后将改善村容村貌，提升群众幸福感、满意度，让群众出行更加便利，村居环境更加舒适，产业基础更加扎实。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

建设项目严格按照项目建设与资金管理的办法和规定进行管理。项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

**（二）存在的问题。**

项目实施过程中项目资料收集有待加强。

**（三）相关建议。**

建议项目实施监管负责人加强对项目实施资料的收集、整理、汇总。