**2022年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金项目绩效评价报告**

一、项目概况

**（一）项目基本情况：**2021年，我市成功创建四川省实施乡村振兴战略先进县，奖补资金6000万元。2022年，下达资金。绵竹市农业农村局作为项目的主管部门，负责项目的监督、指导、统筹协调。

**（二）项目绩效目标：先进县：**主要用于剑南粮油现代农业园区提档升级。清道社区、年俗村田型调整和道路沟渠基础设施建设，产业环线道路设施建设，清道社区、年俗村农村民居风貌改造，农村人居环境整治提升，新建综合农事服务中心，农机安全检测中心等。

**（三）项目自评步骤及方法：**对项目资金使用情况、项目管理情况、项目实施情况及项目绩效等方面进行自查和评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况：**2022年6月，项目村编制资金使用方案，由绵竹市农业农村局对资金使用方案进行审查、汇总后，经绵竹市人民政府同意，2022年7月5日，以正式文件将项目村资金使用方案上报德阳市财政局、德阳市农业农村局审批。2022年7月11日下达资金使用方案的批复。2022年7月15日绵竹市人民政府上报先进县奖补资金使用方案，2022年8月4日，德阳市农业农村局下达资金使用方案批复。

**（二）资金计划、到位及使用情况：**先进县总投资6000万元，目前，省级资金均已到位，省级资金财政转移支付资金已拨付12180461.78元（实际支付金额）。

**（三）项目财务管理情况：**绵竹市财政局对项目资金进行监管。绵竹市农业技术推广中心、项目镇村负责项目资金管理。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程：**绵竹市农业技术推广中心作为先进县奖补资金项目业主单位，负责项目实施。玫瑰新村和棋盘村负责项目实施，麓棠镇和清平镇负责项目监管。项目镇村负责项目验收。

**（二）项目管理情况：**先进县奖补资金项目包含村民自建和公开招投标，项目实施过程将严格按照相关规定进行。示范村项目村均采取村民自建的方式实施建设，项目村依据资金使用方案批复编制项目实施方案。

**（三）项目监管情况：**项目在收到项目批复后开工实施。建设项目严格按照项目建设与资金管理的办法和规定进行管理。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况：**先进县奖补资金项目已完成11%，待所有项目完工后进入验收、审计阶段。

**（二）项目效益情况：**项目实施内容涉及道路硬化、沟渠整治、村容村貌提升等方面，产业基础设施建设等，项目建成后将改善村容村貌，提升群众幸福感、满意度，让群众出行更加便利，村居环境更加舒适，产业基础更加扎实。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论：**建设项目严格按照项目建设与资金管理的办法和规定进行管理。项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

**（二）存在的问题：一是**项目实施过程中项目资料收集有待加强。**二是**项目资金拨付进度有待加强。

**（三）相关建议：一是**建议项目实施监管负责人加强对项目实施资料的收集、整理、汇总。**二是**建议镇相关站（所）增加项目施工进度监督力度，提高施工效率，督促验收、审计人员加快项目验收及审计，确保项目资金按时进行拨付。

绵竹市农业农村局

　　　　　　　　　　　　　　　 2024年1月8日