附件4：

项目支出绩效自评报告

（2023年高标准农田管护经费项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．该项目采用村民自建方式，由绵竹市农业农村局统一管理，进行项目实施方案编制、工程技术指导、监督管理、项目验收等。

1. 按照四川省农业农村厅《关于做好2023年高标准农田建后管护项目实施工作的通知》（N〔2023〕—2290）文件相关要求，县级预算管护资金资金2万元，用于高标准农田建后管护。
2. 按照上级文件要求，绵竹市制订了《绵竹市2023年高标准农田建后管护项目实施方案》，方案明确管护区域为绵竹孝德镇桂兰村。管护任务为对已建高标准农田项目工程设施进行维修养护。主要用于渠道修复。
3. 资金分配按照实际需求及实际工程量进行分配。

**（二）项目绩效目标。**

1．高标准农田建后管护项目实施内容主要包括灌溉与排水工程、田间道路、农田输配电等各类农田设施的维修与养护，优先用于影响农业灌溉的农田水利设施的维修养护，结合我市2023年高标准农田建后管护项目资金使用主要内容用于孝德镇桂兰村沟渠维修，资金预算2万元。该项目通过项目镇实地勘查，根据实际需求进行申报。

1. 沟渠维修长度134米，计划2023年12月底完成。
2. 经实地勘察，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评按照《高标准农田建后管理办法》和实施方案要求进行。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报、批复及预算调整等程序符合规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。资金预算2万元。为县级财政资金。

1. 资金到位。资金预算2万元。已全部到账。
2. 资金使用。项目已完成，资金拨付1.9992万元。资金支付范围、支付标准、支付依据等合规合法、与预算相符

**（三）项目财务管理情况。**

该项目严格按照实施方案的进度安排有序推进工作，资金管理做到专款专用、合理合规，采取报帐制进行管理，按资金使用方案进行开支。财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

1. **项目组织架构及实施流程。**各级要充分认识加强高标准农田工程设施运行管护的重要意义，把加强高标准农田工程设施运行管护工作摆上重要议事日程，落实人、财、物，完善管护制度，全力保护好高标准农田建设成果，确保高标准农田工程设施正常运行、持续发挥效益。

2022年10月完成实施方案编制。

2022年10月～2021年11月完成项目实施。

2022年11月～2022年12月完成资金支付。

1. **项目管理情况。**各级要充分认识加强高标准农田工程设施运行管护的重要意义，把加强高标准农田工程设施运行管护工作摆上重要议事日程，落实人、财、物，完善管护制度，全力保护好高标准农田建设成果，确保高标准农田工程设施正常运行、持续发挥效益。本项目由镇、村申报，市农业农村局现场复核，制订相关实施方案，项目镇、村按实施方案具体落实。市农业农村局成立2023年高标准农田建后管护项目工作领导小组，由绵竹市农业技术推广中心主任李志刚任组长，农田建设股、主责办、项目管理股、计财股负责人为成员，农田建设股为领导小组办公室，负责日常工作，项目镇（街道）成立相应的工作专班，负责项目具体实施。
2. **项目监管情况。**本项目采用村民自建的方式进行修建，项目实施前后应对项目实施地点、建设内容、资金数量、来源等信息进行申报和公示，接受社会监督。市农业农村局负责监督指导工作，加强对工程设施维修养护过程监管，现场核查，归档管护项目前后基础资料及对比影像资料，不定期对质量和安全进行监督检查。项目镇（街道）为建后管护责任单位，负责项目施工组织，质量监督、施工安全、项目验收等。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

在规定时间内，完成沟渠维修134米并通过验收。资金已完成支付，任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标符合要求。

**（二）项目效益情况。**

高标准农田是农业、农村重要的公益性基础设施，前期因“重建轻管”的现状，使部分设施已失去功能，不能持续发挥效益，我保护高标准农田建设成果，通过实施该项目，加强建后管理和养护，做到建管并重，对已建成高标准农田进行维修、养护，使其持续发挥效益。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目已完工，资金支出合规。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。