2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（现代畜牧业高质量发展）项目支出绩效自评报告

（德康补短板项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

根据《根据《四川省财政厅、四川省农业农村厅关于下达2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农【2023】89号），2023年下达我市现代畜牧业高质量发展资金357万元，项目资金主要用绵竹市德康生猪养殖公司种猪场、选育场现代化升级改造。

**（二）项目绩效目标。**

1、生猪生产性能提高1个百分点；2、升级改造标准化圈舍20000平方米。3、粪污处理设施设备升级改造2000立方米；4、绵远种场重新引入优质种猪4500头。

**（三）项目自评步骤及方法。**

一是为全面了解工作开展情况及工作成效，加强对补贴对象管理，严格监督资金使用，对补贴工作的自评。二是以养猪户补贴工作的工作量、服务对象满意度、促进农业产业发展成效等为主要考核标准，对项目工作绩效考评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据《根据《四川省财政厅、四川省农业农村厅关于下达2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农【2023】89号）2023年下达我市现代畜牧业高质量发展资金357万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

项目总投资1430.5933万元，业主自筹资金1073.5933万元，申请财政补助资金357万元。

使用情况：正在建设，未支付。

**（三）项目财务管理情况。**

根据项目管理要求，明确补助对象、补助标准、补助方式、实施要求和监管措施，为确保项目建设廉洁高效，特制定《绵竹市农业农村局农业项目实施管理制度》，其内容主要包括项目资金的使用和管理、严格项目招投标管理、强化项目监管、加强对项目完成情况的检查验收，从而使我市基层农技推广体系改革与建设项目资金的使用和管理按制度执行。

该项目严格按照实施方案的进度安排有序推进工作，资金管理做到专款专用、合理合规，采取报帐制进行管理，按资金使用方案进行开支。财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**农业主管部门根据项目实施方案建设内容、业主自筹资金能力和实施项目能力等，在不突破财政资金补助标准的前提下，合理确定单个项目财政资金扶持额度。

**（二）项目管理情况。**由农业主管部门党组会通过项目实施方案后，报市政府批复后，可组织项目实施。

**（三）项目监管情况。**项目完工后，项目实施业主向农业主管部门申请验收，农业主管部门按照《四川省畜禽规模养殖场补助建设项目验收工作指南》等相应的规定组织考核和验收。对验收合格的，及时拨付项目资金；对验收不合格的，提出整改要求，按规定时限再次组织验收；若超过整改时限，仍未达到规定要求，取消补贴资格。

**（四）项目预算、结算及审计。**业主需委托第三方编制项目资金预算，实施完成后，委托第三方编制项目资金结算及项目审计报告。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目总投资1430.5933万元，业主自筹资金1073.5933万元，申请财政补助资金357万元。目前已完成投资480万元。

**（二）项目效益情况。**

**1、经济效益。**本项目实施完成后，新增农业产值1.1亿元，新增销售收入1.1亿元。育肥猪饲养成本降低约50-100元/头，每窝猪增收250-500元。

**2、社会效益。一是**随着各项生产指标的提升，助力公司对外拓展家庭农场，预估可新增带动10-15户家庭农场，同时巩固原有家庭农场，累计带动超50户家庭农场。**二是**带动科技创新，推进生猪产业高质量发展。，通过头部企业对自身生产、疫病防控、营养调控、种源品质提升带动区域周边养殖跟随变革，最后提升整个区域的生猪养殖产业水平。**三是**有利于更好地保证肉类食品安全，保障消费者利益。**四是**有利于所在地区经济发展和社会稳定。项目实施完成后，直接增加100余个就业岗位，带动产业上下游超200人就业，缓解项目当地及周边就业压力。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

因项目正在施工，评价暂无

1. **存在的问题。**

**无**

1. 意见及建议

无

2024年1月4日