项目支出绩效自评报告

**四川省乡村振兴先进县奖补资金项目工程建设**

**其他费用项目**

一、项目概况

**（一）项目基本情况：**2021年，绵竹市成功创建省级乡村振兴先进县。根据市委、市政府的决策部署，奖补资金全部用于剑南粮油现代农业园区建设。2022年，我局采购第三方作为剑南粮油现代农业园区建设项目实施方案编制方和图审单位。其中：方案编制经费194.6万元，图审费用3万元。2022年，本级财政下达资金197.6万元。2023年，我局启动园区配套服务中心建设，本级财政下达建设中监理、过控等经费113.21万元。2023年，本级财政下达项目监理费29.7万元。绵竹市农业农村局作为项目的主管部门，负责项目的监督、指导、统筹协调。

**（二）项目绩效目标。**资金主要用于剑南粮油现代农业园区建设项目实施方案编制、方案设计的图审费用，剑南粮油现代农业园区配套服务中心建设项目监理、过控等经费。

**（三）项目自评步骤及方法：**对项目资金使用情况、项目管理情况、项目实施情况及项目绩效等方面进行自查和评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2023年本级资金下达后，待园区配套服务中心挂网招标后实施。绵竹市农业农村局按照合同约定，并征求绵竹市财政局意见后，及时向服务对象方支付资金。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。剑南粮油现代农业园区建设项目实施方案编制经费194.6万元，图审费用3万元。剑南粮油现代农业园区配套服务中心建设项目监理、过控等经费113.21万元。下达项目监理费29.7万元。共下达资金340.51万元。

2．资金到位。资金均已到位。

3．资金使用。截至2023年12月31日，剑南粮油现代农业园区建设项目实施方案编制经费194.6万元，已按要求支付至90%；图审费用已全部支付完成。截至2023年12月31日，剑南粮油现代农业园区配套服务中心建设项目监理、过控等经费113.21万元，未支付。项目监理费使用10.8万元

**（三）项目财务管理情况。**

绵竹市财政局对项目资金进行监管。绵竹市农业农村局具体负责资金管理。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**四川省乡村振兴先进县奖补资金项目工程建设其他费用资金由绵竹市农业农村局根据自身实际情况，并按照合同约定组织实施。资金使用方案由绵竹市农业农村局征求绵竹市财政局意见后批复。

**（二）项目管理情况。**项目均采取政府购买服务的方式实施。

**（三）项目监管情况。**资金项目严格按照合同约定与资金管理的办法和规定进行管理。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

实施方案已项目均已实施完毕并通过验收审计。

**（二）项目效益情况。**

剑南粮油现代农业园区建设项目实施方案已编制完成，并按照合同约定，编制费用支付至90%；图审费用已按照合同约定支付完成。项目实施内容涉及园区建设等方面，建成后将提升绵竹农业园区产业基础。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

建设项目严格按照项目建设与资金管理的办法和规定进行管理。项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

**（二）存在的问题。**

项目实施过程中项目资料收集有待加强；项目推进较慢。

**（三）相关建议。**

建议项目实施监管负责人加强对项目实施资料的收集、整理、汇总；加快项目推进。