项目支出绩效自评报告

（绵竹市2023年提灌设施设备更新改造项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年绵竹市人民政府继续拿出本级财政资金用于补贴提灌设施设备更新改造项目。绵竹市本级财政安排65万元，省级财政资金80万元，用于该项目实施。

（二）项目绩效目标。

该项目主要是对全市范围内农村机电提灌站的设备和设施进行新建、更新改造，截至2023年底前共实施192处（新建提灌站30处，更新改造162处）。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符；根据用水需求、提灌设备更新改造概率和农民自筹资金的积极性综合判断，实施数量具有操作性、可行性。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位情况。本地财政出资65万元，省级财政资金80万元。

2、资金使用。该项目采取补助的方式进行补贴，用于农村机电提灌站机、泵、管、带以及电气设施设备的新建、更新改造。项目实施前由农业农村局测算和制定补助标准，超过测算价格的按测算价格标准进行补助。新建提灌设施设备补助标准不超过总金额的40%。更新改造补助标准不超过总金额的50%。

（二）项目财务管理情况。

村组在自主购机后，凭正式发票、村组实施项目的会议纪要、人机合影的照片等相关资料报市农业农村局审核，经审核合格、到现场核实后，办理定额补助。

（三）项目组织实施情况。

该项目采取列入计划、有意愿的村组先行筹集资金自行采购，经验收合格后市财政给予定额补助的方式进行实施，不同的设备型号，补助标准不同。

三、项目效益情况

（一）项目完成情况。

该项目目前已实施进度：改造农村提灌站192处、涉及全市10个镇街。投资总额179.82488万元，其中：财政补贴资金65万元。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，新建30处提灌站及修复162处提灌站抽水灌溉能力，恢复机电提灌面积约3000亩，涉及全市10个镇街。项目的实施保障了我市农业生产用水安全，促进农业增产、农民增收，助力脱贫攻坚工作强力推进。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1、补贴比例不够高，农民群众意见较大，农民负担相对较重。

2、农村机电提灌站更新改造的内容相对狭窄，对于新建特别是打井等内容无法纳入补贴范围，农民反响强烈。

（二）相关建议。

1、适当增加该项目补贴资金总额、提高补贴资金补贴比例，减轻农民负担。

3、每年降雨、自流灌溉和气候因素不尽相同，老百姓更新改造的需求也不一样，建议上年度结余资金结转下年度累计使用，尽可能地发挥资金最大效益。

2024年1月3日