自然灾害防治体系建设补助（特大型地质灾害防治资金）资金转移支付区域绩效自评表

（2024年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | 自然灾害防治体系建设补助（特大型地质灾害防治资金） |
| 中央主管部门 | 自然资源部 |
| 地方主管部门 | 四川省自然资源厅 | 资金使用单位 | 绵竹市自然资源和规划局 |
| 资金投入情况 （万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 632 | 371.18 | 58.7% |
| 其中：中央补助 | 632 | 371.18 | 58.7% |
| 地方资金 | \ | \ | \ |
| 其他资金 | \ | \ | \ |
| 资金管理情况 |  | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
| 分配科学性 | 按照上级下达的任务和项目投资分配 | 无 |
| 下达及时性 | 资金下达后及时按照预算科目和项目下达预算。 | 无 |
| 拨付合规性 | 严格按照所涉项目和合同约定节点拨付资金，无挤占挪用情况。 | 无 |
| 使用规范性 | 严格按照所涉项目和合同约定节点拨付资金，无挤占挪用情况。 | 无 |
| 执行准确性 | 严格按照所涉项目和合同约定节点拨付资金。 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 严格按照项目绩效，逐条梳理执行。 | 无 |
| 支出责任履行情况 | 按照单位财务制度和项目实施要求，明确责任股室，依法依规推进项目和支出费用。 | 无 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 下达资金632万，所涉项目4处。 | 截至目前使用371.18万元，完成项目3处。未完成1处，预计在2025年7月完工。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展斜坡地质灾害隐患风险详查（县） | 0 | 0 |  |
| 开展重点乡镇1:10000地质灾害精细化调查（乡镇） | 0 | 0 |  |
| 开展地质灾害风险双控试点（县） | 0 | 0 |  |
| 开展地质灾害隐患点治理工程（处） | 4 | 3 | 完成3处，剩余1处加快施工，2025年7月完成。 |
| 开展地质灾害隐患点排危除险（处） | 0 | 0 |  |
| 地质灾害隐患点培训/演练覆盖率（%） | ＞90 | 100 |  |
| 规划任务在四川省地质灾害防治项目在线监管平台填报率（%） | 100 | 100 |  |
| 时效指标 | 按时编制并启动2024年度实施方案（%） | 100 | 10 |  |
| 质量指标 | 治理工程验收合格率（%） | 100 | 100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 核销地质灾害隐患数量（处） | 4 | 3 | 1处未完工，待完工验收后销号。 |
| 地质灾害气象预警覆盖率（%） | 100 | 100 |  |
| 地质灾害预警预报能力 | 提升 | 提升 |  |
| 项目实施后保护财产(万元） | 6400 | 6400 |  |
| 社会效益指标 | 项目实施后保护人数（人） | 116 | 116 |  |
| 地质灾害隐患“三查”覆盖率（%） | 100 | 100 |  |
| 地质灾害隐患管控率（%） | 100 | 100 |  |
| 监测预警区地质灾害防范能力 | 提升 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施区群众防灾减灾参与度（%） | ≥85 | 90 |  |
| 实施区域受益人群满意度（%） | ≥90 | 90 |  |
| 说明 | 无 |