绵竹市城镇危旧房排危整治实施细则

（征求意见稿）

根据《四川省住房和城乡建设厅关于进一步做好棚户区（城市危旧房）改造有关事项的通知》（川建住保函〔2024〕2317号）、《四川省住房和城乡建设厅关于做好城市危旧房改造有关工作的通知》（川建住保函〔2025〕701号）、《德阳市规划管理技术规定》等文件要求和经绵竹市人民政府常务会议审议通过的《绵竹市城镇C、D级危旧房改造实施方案》，为顺利推进我市城镇危旧房排危整治工作，特制定本实施细则。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于危房改造的重要指示批示精神，深刻认识开展棚户区（城市危旧房）改造工作的重要性和紧迫性，牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持人民至上、生命至上，坚持统筹发展和安全，以高度的责任感和使命感，扎实开展棚户区（城市危旧房）改造工作，坚决守住房屋安全底线。

二、整治范围

经2023年排查鉴定为C、D级危旧房28栋493套，其中C级危旧房20栋410套，D级危旧房8栋83套。主要分布在紫岩街道办7栋131套、剑南街道办18栋338套、孝德镇1栋11套和玉泉镇2栋13套。

后续零星发现的C、D级危旧房，报市政府审定后实施。

三、整治计划

2025年计划开工改造200套；2026年计划开工改造100套；2027年计划开工改造100套；2028年计划开工改造93套。

2025年12月底前全面启动D级危旧房开工改造；2026年12月底前全面启动C级危旧房开工改造。

四、组织机构

成立市政府分管领导为组长的城镇危旧房改造工作组，成员单位包括发改局、财政局、住建局、自然资源局、行政审批局、法院、司法局、税务局和相关镇（街道），工作组办公室设在市住建局，负责工作组日常事务。

五、部门职责

市住建局和市自然资源局为城镇危旧房排危整治共同牵头部门。

市住建局：负责城镇危旧房建筑安全鉴定、加固、拆除、原址重建和房屋置换等的指导、监督管理；会同市财政局、镇（街道）核实审批加固、拆除、原址重建、房屋置换等具体补助对象和补助金额。会同市发改局争取上级专项补助资金和专项债券资金。

市自然资源局：负责危旧房加固、原址重建项目相关规划技术审查等；负责危旧房产权注销、办证、收回土地的储备等。

市发改局：负责会同市住建局向上争取上级危旧房专项补助资金和专项债券资金。

市财政局：负责城镇危旧房加固、原址重建、房屋置换等资金的筹集、拨付和监管；会同市住建局、镇（街道）核实审批加固、原址重建、房屋置换的补助对象和补助金额以及发放工作。

市行政审批局：负责危旧房加固、原址重建等项目审批工作。

市法院：负责危旧房改造涉及的司法诉讼工作。

市司法局：负责对城镇危旧房加固、原址重建和房屋置换等相关事项的合法性进行审查。

市税务局：负责城镇危旧房加固、原址重建和房屋置换等税收优惠政策的落实。

相关镇（街道）是本辖区危旧房排危整治的实施主体、工作主体和责任主体，要明确牵头领导，按照项目（栋）分解到社区、落实到人，安全高效推进工作，切实消除安全风险隐患，保障人民群众生命财产安全，维护社会发展大局稳定。

六、组织实施

（一）维修加固：对经鉴定为C、D级的，具有加固价值的城镇危旧房，由房屋产权人自行按灾后城镇房屋加固工作流程（见附件1）组织实施，相关镇（街道）负责按照整治计划协调、督促产权人加快排危整治进度，同时应聘请造价咨询机构开展全过程监管。

（二）原址重建：对经鉴定为D级的城镇危旧房（含使用年限达40年以上的C级房屋），符合原址重建的由属地镇（街道）督促产权人自行按照建设程序组织实施。原址重建依据《德阳市规划管理技术规定》的“四原”（原基地面积、原建筑面积、原建筑高度、原建筑使用功能）原则办理项目相关审批手续（详见附件1）。

（三）房屋置换：对经鉴定为D级的城镇危旧房（含使用年限达40年以上的C级房屋）不符合原址重建规定的，由属地镇（街道）组织实施房屋置换，市自然资源局负责办理房屋不动产登记证书，项目实施单位和产权单位协助做好办证相关工作（详见附件2）。

若产权人不愿意置换政府存量房源，可以按照房屋置换政策签订回购协议，移交产权证、腾退房屋后，选择购买新建商品住房，同时享受绵竹市房票安置优惠政策。

若因被置换房屋面积小于50平方米且无力补足房屋置换价差款，无其他自有产权住房且符合保障性住房申请条件的，可以签订回购协议，移交产权证、腾退房屋，领取评估价款后申请保障性住房，不再享受政府置换补助。

七、优惠政策

（一）实施维修加固的，政府给予每户不超过3万元的加固补助。加固项目完成后，由属地镇（街道）按程序确定的审计单位进行结算审计，并依据结算审计结果直接支付给施工单位。政府给予的加固补助仅用于项目建安费用，前期设计、监理、审图、建安费不足部分等费用由产权人自行承担。

（二）实施原址重建或房屋置换的，政府给予每户6万元重建或房屋置换补助。

八、资金筹集

（一）业主自筹。

（二）上级补助资金。

（三）地方财政资金。

九、工作要求

（一）压实工作责任。各镇（街道）、市级有关部门要高度重视，落实工作责任，在城镇危旧房改造工作组的统筹协调下做好城镇危旧房改造各项工作。属地镇（街道）负责做好组织实施，做实做细群众工作。

（二）凝聚工作合力。市住建和自然资源局作为城镇危旧房改造工作共同牵头部门，负责组织制定相关配套政策，办理用地规划建设手续和不动产登记等事项；发改局、财政局、行政审批局、法院、司法局、税务局、属地镇（街道）有关单位要根据各自职责落实好危旧房改造工作任务。

（三）落实工作保障。市级相关部门要开通审批“绿色通道”，协同解决危旧房改造中的困难和问题。对存在严重安全隐患的D级危房，要先行实施人员撤离，采取硬质围挡隔离等应急消险措施。

十、本实施细则由市住建局和自然资源局负责解释，未尽事宜，由市住建局牵头组织相关部门采取“一事一议”的方式，提出处理意见建议报市政府审定后实施。本实施细则有效期截止20**年**月**日。

附件：1.绵竹市城镇危旧房加固工作流程（征求意见稿）

2.绵竹市城镇危旧房原址重建工作流程（征求意见稿）

3.绵竹市城镇危旧房屋置换实施方案（征求意见稿）

附件1：

绵竹市城镇危旧房加固工作流程

（征求意见稿）

对经鉴定为C、D级城镇危旧房，具有加固价值的，由房屋产权人自行组织实施，按以下程序办理：

一、申请

申请人向镇（街道）申报加固事项时，需提供以下材料：

（一）危旧房加固申请表（签字捺印）；

（二）房屋所有权人身份证明（签字捺印）；

（三）所有产权人达成一致意见书（签字捺印）；

（四）房屋权属证明（土地证、房产证或不动产登记证书）；

（五）房屋安全鉴定报告；

（六）其他必要材料。

房屋加固以栋为单位，申请人应为全体业主共同推举产生的业主代表，申请人也可委托代理人办理相关手续，代理人需提供授权委托书。

二、审核

镇（街道）受理后，进行初审，属于危旧房改造范围且申请资料齐全的，签署审核意见后报市住建局备案。

三、开工备案

业主按照建设程序办理施工图设计、施工图审查、确定施工单位、委托施工监理等有关手续到住建局办理开工备案后组织实施加固。

属地镇（街道）同步聘请造价咨询机构开展全过程监管。

四、竣工验收

竣工后，业主组织建筑施工、监理、设计以及质量安全监督人员验收。

五、竣工备案

验收合格的加固工程业主或受委托的施工单位到市住建局房屋维修加固管理办公室办理竣工备案。

附件2：

绵竹市城镇危旧房原址重建工作流程

（征求意见稿）

对经鉴定为D级的城镇危旧房（含使用年限达40年以上的C级房屋），且修建年代较久远、自身结构缺陷和加固成本高的受损房屋，在符合我市国土空间总体规划的前提下，经全体业主协商一致，鼓励居民拆除受损房屋按照相关规定进行原址重建，工程竣工后按照程序办理竣工验收备案后，享受政府提供的城镇危旧房重建补助。原址重建应当按照“四原”（原基地面积、原建筑面积、原建筑高度、原建筑使用功能）原则。按以下程序办理：

一、申请。申请人向镇（街道）申报重建事项时，需提供以下材料：

（一）危旧房原址重建申请表（签字捺印）；

（二）房屋所有权人身份证复印件（签字捺印）；

（三）所有产权人达成一致意见书（签字捺印）；

（四）房屋权属证明（土地证、房产证或不动产登记证书）；

（五）房屋安全鉴定报告；

（六）毗邻关系房屋产权人意见；

（七）其他必要材料。

房屋重建以栋为单位，申请人应为全体业主共同推举产生的业主代表，申请人也可委托代理人办理相关手续，代理人需提供授权委托书。

二、踏勘。镇（街道）受理后，应组织发改局、财政局、住建局、自然资源局等部门现场踏勘，调查是否满足消防、土地规划用途、施工条件以及房屋和申请人的有关情况。涉及历史文化名镇名村保护区内的危房，还需组织文物主管部门参加。

三、公示。拟实施的危旧房原址重建项目，镇（街道）应在现场将房屋鉴定结果、采取的治理方式、治理改造要求等有关情况进行公示。

四、审批。经公示7个工作日无异议后，镇（街道）收集汇总危旧房重建申请表、所有产权人达成一致意见书、现场踏勘表等资料报送市住建局，市住建局审核完成后向市政府提交重建请示。

五、方案审批。市政府审批同意后，申请人向自然资源局提交重建设计方案，自然资源局、住建局和属地镇（街道）等开展联合审查，出具联审意见。

六、拆除。业主应选择有资质的拆除单位，制定拆除方案，送市住建局审查，审查合格后，业主与属地镇（街道）签订安全责任书，对拟重建的房屋进行拆除，并到不动产登记中心注销原房产证。

七、重建。按照建设程序办理地勘、施工图设计、施工图审查、确定施工单位、委托施工监理、办理工程质量监督、办理施工许可、缴纳农民工工资保证金等有关手续后进行重建。聘请、委托的地勘单位、设计单位、施工图审查机构、监理单位、施工单位必须为符合资质要求的单位。

原房屋建筑用途为商住，土地取得方式为划拨的，需同步申请办理划拨转出让手续。

八、竣工验收。工程竣工后按照程序办理工程竣工验收备案后，房屋交付业主。

九、办证。申请人按程序到不动产登记中心重新办理不动产登记证书。

附件3：

绵竹市城镇危旧房屋置换实施方案

（征求意见稿）

为深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，消除住宅房屋安全隐患，保障人民生命财产安全，改善居住环境，结合灾后重建、住房保障相关政策规定和我市棚户区改造安置与补偿相关方案，制定本方案。

第一条 置换原则

经鉴定为C、D级的城镇危旧房改造要严格按照城市总体规划，坚持政府主导，居民自愿的原则，充分尊重房屋业主改造意愿，以整栋为改造单位，被改造楼栋业主改造意愿达到“三个100% ”（即100%同意房屋置换、100%签订置换补助协议、100%完成搬迁）的前提下有序地组织实施。

第二条 置换范围

绵竹市玉妃路二段465号（油脂公司宿舍）、天主侧巷1号楼、天主侧巷2号楼、茶盘街175号（糖果厂宿舍）、月波下横街8号等8栋D级危房以及部分使用年限达40年以上的C级危旧房（以下简称“被置换房屋”）纳入可置换范围。

第三条 项目实施单位

由紫岩街道办、剑南街道办、孝德镇、玉泉镇分别作为属地危旧房改造的实施单位。

第四条 置换与补助

（一）置换房屋：金陵和园小区120余套房源、代家巷安置项目剩余200余套住房和商铺（以下简称“置换房屋”）。

（二）安置方式：置换房屋和被置换房屋等价值置换。

因房源有限，优先满足D级危旧房，其次满足使用年限达40年以上的C级房屋。

（三）房屋价值：

1.被置换房屋性质、用途和建筑面积以房屋权属证书或者房屋登记簿为准，作为置换依据。

2.被置换房屋和置换房屋价值由具有相应资质的房地产价格评估机构按照《国有土地上房屋改造评估办法》（建房〔2011〕77号）评估确定。

3.被置换房源为平房住宅的，房屋价值按评估价值的1.15倍进行核算。

（四）补助：房屋置换享受政府提供的置换补助，按照被置换房屋和商铺每户6万元给予置换补助，置换补助只能用于与置换房屋进行价值结算。

第五条 房屋评估

（一）房地产价值评估机构（以下简称：中介机构）的选定

1.项目实施单位和申请人代表（以下简称“房屋置换联合工作组”）公开邀请中介机构对置换房屋和被置换房屋价值进行评估。

2.房屋置换联合工作组在被置换房屋区域内公布报名的中介机构名单，供业主协商选定。

3.中介机构名单公布后5日内，在被置换房屋区域现场收集业主的选择意见，半数以上业主共同选择同一家中介机构的，视为协商选择成功，由房屋置换联合工作组与其签订委托合同，合同签订后进行作业。 协商选定不成的，由房屋置换联合工作组在公证机关现场公证下抽签确定。并将抽签结果在被置换房屋区域公示5日。

（二）房屋价值的评估

1.置换房源和被置换房源价值原则上参照同地段类似房地产的市场价值，上述房源的市场价值由具有相应资质的房地产评估机构评估确定。评估时点确定为中介机构进场评估作业之日。

2.由选定的中介机构按委托合同约定的内容进行评估，评估结果向业主公示5日。公示期间项目实施单位应当安排负责房地产价格评估的工作人员进行现场说明解释。

3.对评估结果有异议的，业主可在公示期间，向中介机构申请复核评估。中介机构应当在收到复核评估申请的10日内给予书面答复。对复核评估结果有异议的，在收到复核评估结果的10日内，可以向房地产价格评估专家委员会申请鉴定。

（三）房屋建筑面积的认定

被置换房屋建筑面积以《房屋所有权证》《不动产权证书》和其他合法房产凭证（以下简称“权证”）登记的面积为准。对于未经登记或业主认为登记有误的，由业主提出申请，自行委托有测绘资质的房产测绘公司进行建筑面积测绘，由市住建局备案后，由市自然资源局对原登记建筑面积予以更正。

（四）房屋价值评估报告、权证登记的面积或房屋建筑面积测绘报告作为置换依据。

第六条 置换流程

1.房屋置换以整栋为单位，全体业主达成一致意见后向属地镇（街道）提交全体所有权人签字的房屋置换书面申请，镇（街道）组织全体所有权人集中选房，选房满10日后，一并提交以下资料：

（1）房屋所有权人签字的明确选中房屋（置换房屋）的申请表（签字捺印）；

（2）房屋所有权人身份证复印件（签字捺印）；

（3）房屋权属证明（土地证、房产证或不动产登记证书）；

（4）其他必要材料。

2.房屋置换联合工作组按程序组织对被置换房屋和置换房屋进行价值评估，评估费用由财政承担。

3.属地镇（街道）组织签订置换协议，同一栋业主协议签订达到100%后生效。

4.申请人补齐房款差价，将被置换房屋腾退、产权证移交项目实施单位后开展房屋交付，交付后市自然资源局负责办理置换房屋产权证书，项目实施单位和置换房源的产权单位协助做好办证工作。被置换房屋权证集中交自然资源局完成后续工作，置换价差款由项目实施单位按程序缴回市住建局，再集中缴回财政。被置换房屋实体交付属地镇（街道）管控，由住建局分批集中报市政府批示处置。

第七条 置换与补助有关问题的处理

（一）业主将被置换房屋出租、出借给他人居住或经营使用的，由业主负责与承租人或借用人解除租赁或借用关系，收回并腾空房屋交予项目实施单位。若与承租人、借用人产生的任何租赁或借用合同纠纷均由业主负责处理并承担相应责任。

（二）被置换房屋设定有抵押权的，项目实施单位应告诉抵押权人，业主应积极配合；被置换房屋被司法机关查封、扣押的，业主应自行向司法机关申请解除查封、扣押措施。

（三）被置换房屋存在所有权或使用权等权属争议的，当事人应通过法律途径予以解决。

（四）被置换房屋为国有资产的，按照国有资产处置相关规定执行。

（五）业主应如实向项目实施单位反映被置换房屋的真实情况，保证有权签订本协议、保证对被置换房屋具有完全所有权和处置权。若被置换房屋存在任何争议和纠纷及其引起的法律责任和后果全部由业主承担。

（六）置换补助过程中，发生的其他补偿由项目实施单位会同相关部门审查后确定。