绵竹市城市基础上设施管理所

钢架棚建设工程施工合同

甲方（发包方）：绵竹市城市基础设管理所

乙方（承包方）：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，在平等、自愿、公平和诚信的原则下，经甲乙双方协商，就绵竹市城市基础设施管理所钢架棚建设工程项目签订本合同，希双方共同遵守。

一、工程概况

1.工程项目名称：钢架棚建设工程。

1.工程地点：城西片区甲方指定地点。

2.施工内容：对城西片区进行钢架棚建设，主要内容包括基坑开挖及钢筋混凝土浇筑，DN102*3.5 钢柱预制安装，矩形钢梁制作安装，C型钢檩条制作安装，灰色橡塑钢板屋面瓦制作安装以及以及施工设计图中所有内容。

3.合同价款：合同暂定价为元。

4.工期：本项目工期为40个日历天，从合同签订之日的第二日算起。

二、工程结算及款项支付

- 1.结算方式：乙方完成合同、招标清单及施工图中列明的所有工作内容，竣工验收合格后。由乙方根据实际完成工程量编制结算资料，结算资料编制完成后，交由甲方进行审核，甲方审核签字通过后，送往甲方委托的第三方审计机构进行审计，最终支付价款以第三方审计机构审定的金额为准。（超出合同价款部分，以合同金额为准，如有招标内容及施工图未列明的工程内容，按照执法局相关要求，乙方与甲方进行协商，进行工程内容变更）。

- 2.工程款项支付：乙方根据审定的金额向甲方出具等额的增值税发票及请款资料，甲方在收到发票和请款资料后在二十个工作日内一次性支付所有项目款项。

三、质量和安全

- 1.乙方需严格按照甲方要求及施工图施工，严格执行相关规范要求，按照相关施工规范验收标准组织施工，质量达到合格要求。

- 2.项目施工中涉及的钢材、混凝土、焊材等各种材料质量必须符合国家相关规范要求，进场后需向甲方提供各种材料的合格证及相关检测报告。

- 3.乙方应按照相关法律法规、安全规范组织施工，施工过程中因乙方安全责任履行不到位导致的安全事故由乙方自行负责。

- 4.乙方在施工过程中还应当遵守甲方和其他部门的各项安全要求及其它相关制度，如有违反，甲方和其他部门将根据相关规定对乙方进行处罚。

- 四、项目验收

- 1.在隐蔽工程或阶段工作完成后，乙方应申请甲方验收，甲方应在5个工作日内予以验收。乙方在工程完成后，可向甲方申请项目整体竣工验收。

- 2.在验收过程中如发现的瑕疵或问题，乙方应组织整改或返工，整改（返工）不增加费用。

- 3.双方对项目的验收，不能免除乙方提交合格工程的责任。项目验收合格后，如发现属于乙方施工质量问题的事项，乙方应免费维修并承担赔偿责任。如乙方拒不整改，甲方可以从乙方任何应付款项中扣除相应款项。

- 4.本项目施工质量保证期为一年，从竣工验收合格之日起计算。如在质保期内因乙方施工不当引发的工程质量问题，乙方应无条件进行维修整改工作，乙方在15个工作日内拒不整改的，甲方有权委托第三方进行整改，相关费用由乙方承担。

五、甲、乙双方权利义务

- 1.乙方在签订合同后，视为了解本项目全部内容及要求，后续过程中，不得因为任何价格问题窝工甚至停工。

- 2.乙方应在工期内完成所有项目工作。

- 3.乙方应在项目工作结束后及时、准确的编制项目结算资料，甲方在收到乙方结算资料后及时交付第三方机构进行结算审核。

- 4.乙方应无条件遵守甲方提出合理的工程要求，乙方拒不履行的，甲方有权单方面解除合同。

- 5.如有其它未尽事宜，双方协商签订补充协议。如补充协议与主合同相违背，按照主合同实行。

六、违约责任

- 1.甲方一旦发现乙方无理由窝工、停工，有权解除合同并追究乙方相关责任。

- 2.如乙方在施工工期内未完成相关工作，每超出一天，甲方按合同最终结算价的 3 ‰扣除应支付乙方的相应价款作为惩罚。

3.甲方若延迟支付费用，延迟部分应按银行同期有效利率向乙方支付违约金。

4.甲乙双方严格履行合同，若一方违约，违约方应按合同金额的30%向守约方支付违约金，承造成损失的还应承担赔偿责任。

七、争议及仲裁

双方应对出现的各种争议、问题通过友好协商解决；协商不成的，由当事人依法向绵竹市人民法院提起诉讼。

八、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等效力，合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：                 乙方（盖章）：

法定代表人：                   法定代表人：

（委托人）：                  （委托人）：

地址：                        地址：

联系电话：                    联系电话：

年   月   日                     年    月   日