简易低风险项目（17个工作日）

项目储备阶段                          立项用地许可阶段、工程建设许可阶段合并办理           施工许可阶段                                              竣工验收阶段                                    建成投产阶段                                                                        策划生成阶段

建设单位申请

建设单位申请

建设单位申请

建设单位申请

技术审查或第三方行为

牵头单位：行政审批局                            牵头单位：行政审批局                                    牵头单位：住建局                               牵头单位：自然资源和规划局

行政审批主线

行政审批辅线

我要申请

行政审批时限：5个工作日                         行政审批时限：5个工作日                                行政审批时限：7个工作日                         行政审批时限：3个工作日

市政公用服务报装受理：供水、排水、供电、燃气、广播电视、通信、热力等

| 多测合一 | 工程竣工规划测绘图及测绘成果报告 |
| --- | --- |
|  | 房屋建筑面积测绘成果报告 |
|  | 土地核实测绘 |
|  | 不动产测绘（界线与权籍测绘） |

审批管理系统

管理审批系统

不动产登记（自然资源局）

- 立项用地规划许可阶段、工程建设许可阶段和施工许可阶段合并办理（按需办理）

| 自规局：国有建设用地使用权划拨批准 | 人防办：人民防空许可证（防空地下室易地建设费核定或人防工程设计审查施工许可阶段） |
| --- | --- |
| 审批局：取水许可审批 | 住建局：因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水或污水处理设施审核 |
| 审批局：城镇污水排入排水管网许可 | 审批局：工程建设涉及城市绿地、树木审批 |
| 人防办：人防工程设计审查规划审批阶段 | 审批局：城市建筑垃圾处置核准 |
| 审批局：节能审查 | 审批局：市政设施类建设审批 |
| 审批局：水土保持方案审批 | 自规局：规划验线 |
| 生态局：环境影响评价审批 | 住建局：消防设计审查备案 |
| 供水、供电、供气、通信等报装 | 审批局：勘察文件及施工图设计文件审查备案（含民用建筑节能审查备案） |
| 气象/住建局：防雷装置设计审核 |  |

- 竣工验收（按需办理）

住建局：燃气设施建设工程竣工验收备案

气象/住建局：防雷装置竣工验收

- 住建局：城镇排水与污水处理设施竣工验收备案

产业政策

项目入库

填写表单

市政公用服务设施验收并网

流程1

并联申报行政审批时限：5个工作日

审批局：企业投资项目立项备案

审批局：建设用地（含临时用地）规划许可证核发（同时办理不动产权证）

审批局：建设工程规划许可证核发

流程1

并联申报行政审批时限：7个工作日

联合验收

自规局：“建筑工程竣工规划土地核实“多验合一”

住建局：建设工程消防验收或备案

住建局：建设工程城建档案验收

审批局：建设工程竣工验收备案

流程1

并联申报行政审批时限：5个工作日

审批局：建设工程规划许可证核发

住建局：建设工程质量监督手续办理

| 联合审图 | 建筑施工图设计文件 |
| --- | --- |
|  | 消防设计文件 |
|  | 人防设计文件 |
|  | 技防设计文件 |
|  | 雷电防护装置设计文件 |

备注：1、在绵竹市城乡规划范围内新建的地上建筑面积不大于5000平方米，筑高度不大于24米，地下室工程面积不大于2000平方米，功能单一、技术要求简单，不涉及危险化学品、非煤矿山、金属冶炼等特殊项目的社会投资仓库、厂房等工业建筑工程。2、立项用地规划许可阶段、工程建设许可阶段合并办理，4阶段（不含建成投产阶段）行政审批用时17个工作日.