既有建筑改造涉及外立面改造项目

（建筑面积500平方米以上或金额100万元以上）

项目储备阶段                          立项用地许可阶段、工程建设许可阶段合并办理           施工许可阶段                                              竣工验收阶段                                                                                                           策划生成阶段

建设单位申请

建设单位申请

建设单位申请

技术审查或第三方行为

牵头单位：行政审批局                            牵头单位：行政审批局                                    牵头单位：住建局

行政审批主线

我要申请

行政审批时限：5个工作日                         行政审批时限：5个工作日                                行政审批时限：10个工作日

市政公用服务报装受理：供水、排水、供电、燃气、广播电视、通信、热力等

| 多测合一 | 工程竣工规划测绘图及测绘成果报告 |
| --- | --- |
|  | 房屋建筑面积测绘成果报告 |
|  | 土地核实测绘 |
|  | 不动产测绘（界线与权籍测绘） |

审批管理系统

管理审批系统

产业政策

项目入库

填写表单

市政公用服务设施验收并网

流程1

并联申报行政审批时限：5个工作日

审批局：企业投资项目立项备案/技改项目备案

发改局：项目建议书审批、可行性研究报告审批

自规局：改造方案规划审查意见

流程1

并联申报行政审批时限：10个工作日

联合验收

流程1

并联申报行政审批时限：5个工作日

审批局：建筑工程施工许可证核发

住建局：建设工程质量监督备案、安全施工措施备案

| 联合审图 | 建筑施工图设计文件 |
| --- | --- |
|  | 消防设计文件 |
|  | 人防设计文件 |
|  | 技防设计文件 |
|  | 雷电防护装置设计文件 |

住建局：建设工程消防验收或备案

住建局：建设工程城建档案验收

审批局：建设工程竣工验收备案

行政审批辅线

- 辅线事项合并申报（按需办理）

| 审批局：勘察文件及施工图设计文件审查备案（含民用建筑节能审查备案） | 住建局：消防设计审查备案 |
| --- | --- |
| 住建局：政府投资项目初步设计审查（可研批复上投资1000万以上项目适用） |  |

在绵竹市城乡规划范围内既有建筑改造涉及外立面改造（建筑面积500平方米以上或金额100万元以上）的项目。2、4阶段行政审批用时20个工作日.