2020年四川省乡村振兴转移支付资金（示范村奖补）项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：根据《四川省财政厅、四川省农业农村厅关于下达2020年省级财政乡村振兴转移支付资金的通知》要求，我市年画村、年俗村和棚花村成功创建四川省实施乡村振兴战略示范村，奖补资金60万元/村。绵竹市农业农村局作为项目的主管部门，负责项目的监督、指导、统筹协调。

（二）项目绩效目标：年画村项目包括12组道路硬化，年画坉排洪沟整治修葺，乡遇画里排水沟沟整治；年画路两侧、乡遇画里文创社区、年画商户核心区光亮美化工程；建设村新时代文明实践站、有事来协商中心。年俗村项目包括1、5、11、12、13、15组组道硬化；拼盘资金装修年俗村“年舍”房屋两套；拟建年俗村年文化陈列展示馆。棚花村项目包括7至12组农户集中居住点周边绿化、景观墙、微田园景观打造；棚花村博爱广场景点打造、新建休闲凉亭、增设休憩桌凳；九组便民桥维修；用于棚花村7组至12组道路白加黑建设；用于岳家堰塘景点打造、增设儿童游乐设施。项目实施内容涉及道路硬化、沟渠整治、村容村貌提升等方面，建成后将改善村容村貌，提升群众幸福感、满意度，让群众出行更加便利，村居环境更加舒适，产业基础更加扎实。

（三）项目自评步骤及方法：对项目资金使用情况、项目管理情况、项目实施情况及项目绩效等方面进行自查和评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况：2020年7月，项目村编制资金使用方案，由绵竹市农业农村局对资金使用方案进行审查、汇总后，经绵竹市人民政府同意，以正式文件将项目村资金使用方案上报德阳市财政局、德阳市农业农村局审批。德阳市农业农村局到实地进行现场查看并于2020年9月下达资金使用方案的批复。

（二）资金计划、到位及使用情况：3个项目村项目总投资203万元，省级财政资金180万元，市级财政资金20万元，自筹资金3万元。目前，省级、市级和自筹资金均已到位，省级资金财政转移支付资金已拨付80%。

（三）项目财务管理情况：绵竹市财政局对项目资金进行监管。孝德镇项目资金由孝德镇财政所、村民理财小组负责监管，九龙镇项目资金由财政办负责资金管理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程：孝德镇年画村、年俗村项目由孝德镇自然资源和建设管理所及各村检委会负责实施监督，九龙镇乡村振兴中心牵头棚花村项目实施，棚花村成立奖补资金项目理事组及监事组，理事组负责项目建设实施，监事组负责项目质量监督管理、项目初验等工作。

（二）项目管理情况：各村均采取村民自建的方式实施建设，项目村依据资金使用方案批复编制项目实施方案。

（三）项目监管情况：项目实施方案经相关镇审批，并报绵竹市农业农村局备案后开工实施。建设项目严格按照项目建设与资金管理的办法和规定进行管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况：2020年四川省乡村振兴转移支付资金项目已全部完工。所有项目均已进入验收、审计阶段。

（二）项目效益情况：项目实施内容涉及道路硬化、沟渠整治、村容村貌提升等方面，建成后将改善村容村貌，提升群众幸福感、满意度，让群众出行更加便利，村居环境更加舒适，产业基础更加扎实。

五、评价结论及建议

（一）评价结论：建设项目严格按照项目建设与资金管理的办法和规定进行管理。项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（二）存在的问题：一是项目实施过程中项目资料收集有待加强。二是项目资金拨付进度有待加强。经分析，原因可能是项目实施资料收集工作还有待提高，项目相关人员对项目施工及项目验收、审计督促力度不够。

（三）相关建议：一是建议项目实施监管负责人加强对项目实施资料的收集、整理、汇总。二是建议镇相关站（所）增加项目施工进度监督力度，提高施工效率，督促验收、审计人员加快项目验收及审计，确保项目资金按时进行拨付。