绵竹市2021年中央财政农业生产发展资金—农产品产地冷藏保鲜设施建设项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目业主单位：绵竹市农业农村局园区股，负责项目的管理和实施；主管部门：绵竹市农业农村局，负责项目的监督和检查。

2．项目立项、资金申报的依据。

四川省农业农村厅《关于做好2021年现代农业烘干冷链物流设施建设工作的通知》（N〔2021〕—1226号），绵竹纳入项目建设市，中央资金补助154万元，文件规定了补助对象及补助标准。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

文件规定中央财政资金重点围绕蔬菜、水果等产业，兼顾地方种植类优势特色农产品，支持县级以上示范家庭农场、农民专业合作社（原国家级贫困县可为非县级示范）和注册登记的村集体经济组织，自愿自主建设农产品产地冷藏保鲜冷链设施。2021年绵竹市农产品仓储保鲜冷链物流设施建设项目计划总投资约522万元，中央资金补助154万元。

4.资金分配的原则及考虑因素。

补助环节：绵竹中央资金主要补贴农产品节能型机械高低温（预冷）。

补助方式、标准：按照“自愿申报、自主建设、定额补助、先建后补”方式，对单个项目的主体实行“双限”补贴。原则上单个新建项目最高补贴比例不超过建设总造价的30%。

项目财政补贴资金，坚持“农有、农用、农享”原则，对农民合作社获得的财政直接补助形成的资产已量化到全体成员并记载在成员账户中；对农村集体经济组织获得的财政直接补助形成的经营性资产要量化为集体成员持有的股份，建立运营管理、利益联结、联农带农的长效运行机制。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

项目实际总投资约521.62万元，中央资金补助154万元；业主自筹368万元。新建机械高温冷藏库11座，库容量1050吨，建设业主3个新型经营主体（其中家庭农场1个、专业合作社2个）和2个农村集体经济组织。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

新建机械高温冷藏库11座，容量1050吨；项目于2021年11月完成，2022年4月兑现了补助资金。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容严格执行省厅文件，与实际相符，合理可行，符合项目区农业生产需要。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评采用客观的态度，如实填报完成数据，认真分析资金使用情况，对项目进行了验收，项目最终经过第三方审计建设资金后，兑现奖补资金。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报严格按照上级文件要求按程序申报项目资金，并进行了两榜公示。经局党组审核批准报德阳农业农村局备案。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。项目实际总投资约521.62万元，中央资金补助154万元。

2．资金到位。

上述项目计划资金全面到位，到位率100%。

3．资金使用。

截止2022年11月项目全面完成并通过验收，项目总投资约521.62万元，中央资金补助154万元。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，项目最终经过第三方审计建设资金后，兑现奖补资金。

三、项目实施及管理情况

- 项目组织架构及实施流程。

根据四川省农产品烘干仓储保鲜冷链设施建设技术方案(2021)，经过调查摸底，主体申报，公示公告，程序。一是通过政府网站、融媒体、微信广泛宣传政策，并向镇乡转发相关文件；二是把好申报主体的产品、用地、筹资审核关；三是组织申报主体开展好培训会，明确建设技术要求和管理要求；四是编制好实施方案，简化审批和报账程序；五是落实农业设施用地政策，保障项目用地需求；六是落实好农业生产用电价格优惠政策。编制项目实施方案报德阳市农业农村局同意后，严格按照方案组织实施。

- 项目管理情况。

项目建设严格按照国家、省有关管理、安全、资金和项目公示等规定执行。绵竹市农业农村局成立了项目领导小组，按照各自职责开展工作，加强项目的施工质量、过程监督和管理。

- 项目监管情况。项目主管部门为加强项目管理，成立了项目领导小组，定期与不定期抽查项目进度和工程质量，农业农村局2次召开项目培训会，规范项目管理和技术要求。印发《关于加强全市农产品仓储保鲜冷链设施安全管理相关工作的通知》，建立安全监管长效机制，压实镇（街道）的属地管理和冷链设施业主安全生产主体责任，绵竹市农业农村局成立检查组1个，已开展10次安全检查,派出人员25余人次，有力保障了保鲜冷链设施项目完成，项目达到了预期效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2021年11月项目全面完成并通过验收。2022年5月兑现了奖补资金。

（二）项目效益情况。

项目建成后, 绵竹市今年新增加2个农村集体经济组织作为项目实施主体，分别是什地镇绵河村经济联合社和汉旺镇武都村经济联合社，既盘活了村集体土地资源，又获得财政补贴，既为村集体增加收益，又带动本村产业发展。一是项目建成后，每批次能储藏各类农产品约1000余吨，按照中间环节损失15%计算，减少因中间环节造成的损失50%，即7.5%约75吨，价值73.5万元(按9800元/吨的平均价格计算），全年储藏三批次，合计增收220.5万元；二是按照30%农产品错峰上市，价格上浮15%计算，每年能够增加农产品销售额147万元。共计收入367.5万元；按照电费等运营成本占收入的30%计算，合计110.25万元，合计每年因项目实施能够为我市农业产业增收257万元，农民人均增收12元，经济效益十分显著。

项目区群众满意度达到95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综上，2021年建设项目全面按实施方案要求的工程进度、资金落实和拨付情况进行，取得了较好的成绩，项目自评得分99分。

（二）存在的问题。

建设用地问题，是项目推进的重大难题，希望上级有相关文件解决这一难题。

（三）相关建议。

项目下达时间太晚，建设用地落实难度大，所以希望下一年有所改变；项目可否提高补助比例；普通合作社、家庭农场或农业企业，也应该纳入项目补助范围，为乡村振兴助力。

绵竹市农业农村局

2022年6月13日