2021年项目绩效评价报告

- （清平镇彩钢棚整治经费、清平镇乡村振兴示范点建设经费、清平镇全镇继续推进实施乡村振兴战略项目资金）

- 一、项目概况

- （一）项目基本情况：为大力实施乡村振兴战略，在绵竹全域推进乡村振兴。绵竹市以清平镇为试点，整镇推进乡村振兴战略，积累整镇推进乡村振兴经验。绵竹市整合资金用于清平镇基础设施建设和人居环境整治等。其中包括清平镇彩钢棚整治经费80万元，清平镇乡村振兴示范点建设经费900万元、清平镇全镇继续推进实施乡村振兴战略项目资金610万元。绵竹市农业农村局作为项目的主管部门，负责项目的监督、指导、统筹协调。

（二）项目绩效目标：清平镇整镇推进乡村振兴项目包括院通村风貌提升、人居环境整治，棋盘村棋盘文化部落风貌提升、农房风貌提升，圆包村农房风貌提升，整镇人居环境整治，节点景观提升等基础设施建设。

（三）项目自评步骤及方法：对项目资金使用情况、项目管理情况、项目实施情况及项目绩效等方面进行自查和评价。

- 二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况：2021年，清平镇各项目村编制项目实施方案，项目实施方案批复后，项目开始施工。

（二）资金计划、到位及使用情况：项目总投资1590万元。目前项目资金均已到位，项目资金均已拨付。

（三）项目财务管理情况：绵竹市财政局对项目资金进行监管。各项目镇村具体负责资金管理。

- 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程：各项目村根据自身实际情况编制资金使用方案，项目村负责项目具体实施，清平镇负责项目日常监督管理。各项目村在收到批复后开工实施。

（二）项目管理情况：各村均采取村民自建的方式实施建设，项目村依据资金使用方案批复编制项目实施方案。

（三）项目监管情况：项目实施方案经镇政府审批，并报市级相关部门备案后开工实施。建设项目严格按照项目建设与资金管理的办法和规定进行管理。

- 四、项目绩效情况

（一）项目完成情况：该项目中相关建设内容均已基本完工。待项目完工后，项目已进入验收、审计阶段。

（二）项目效益情况：项目实施内容涉及人居环境整治、农房风貌提升和基础设施建设等方面，建成后将改善村容村貌，提升群众幸福感、满意度，让群众出行更加便利，村居环境更加舒适，产业基础更加扎实。

- 五、评价结论及建议

（一）评价结论：建设项目严格按照项目建设与资金管理的办法和规定进行管理。项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（二）存在的问题：一是项目实施过程中项目资料收集有待加强。二是项目资金拨付进度有待加强。经分析，原因可能是项目实施资料收集工作还有待提高，项目相关人员对项目施工及项目验收、审计督促力度不够。

（三）相关建议：一是建议项目实施监管负责人加强对项目实施资料的收集、整理、汇总。二是建议镇相关站（所）增加项目施工进度监督力度，提高施工效率，督促验收、审计人员加快项目验收及审计，确保项目资金按时进行拨付。