2021年项目绩效评价报告

- （省级镇村规划试点现场会九龙里片区实施工程建设项目资金）

- 一、项目概况

- （一）项目基本情况：为继续加强清泉村基础设施建设，持续开展清泉村农村人居环境整治工作，帮助省级镇村规划试点现场会九龙里片区做好基础设施建设。市农业农村局计划对清泉村农耕博物馆外貌进行翻新，内部重新设计，计划资金95万元。绵竹市农业农村局作为项目的主管部门，负责项目的监督、指导、统筹协调。

（二）项目绩效目标：对外部墙体、门窗等外貌部分进行翻新，对内部展陈进行重新设计。做好省级镇村规划试点现场会九龙里片区迎检准备，提升清泉村农村人居环境，夯实乡村振兴基础。

（三）项目自评步骤及方法：对项目资金使用情况、项目管理情况、项目实施情况及项目绩效等方面进行自查和评价。

- 二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况：2021年7月，经市政府同意，在省级镇村规划试点现场会九龙里片区实施基础设施建设，市农业农村局负责改建清泉村农耕博物馆，市财政局下达项目资金。通过农交所确定内部设计及施工单位，通过比选确定外貌翻新实施单位。合同签订后开始实施项目。

（二）资金计划、到位及使用情况：项目计划总投资95万元，均为本级资金。目前，资金已到位，资金已拨付4%，该项目已暂停实施。

（三）项目财务管理情况：绵竹市财政局对项目资金进行监管。

- 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程：市农业农村局负责项目实施，市财政局负责资金监管。

（二）项目管理情况：市农业农村局作为业主单位负责项目具体实施建设，市财政局负责对该项目资金进行监管。

（三）项目监管情况：项目实施方案经相关镇审批，并报绵竹市农业农村局备案后开工实施。建设项目严格按照项目建设与资金管理的办法和规定进行管理。

- 四、项目绩效情况

（一）项目完成情况：目前，该项目已经完成外貌翻新及内部展陈设计工作，剩余项目暂停实施。

（二）项目效益情况：项目对清泉村农耕博物馆外貌进行翻新，提升农村人居环境改善村容村貌，提升群众幸福感、满意度。

- 五、评价结论及建议

（一）评价结论：建设项目严格按照项目建设与资金管理的办法和规定进行管理。项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（二）存在的问题：项目实施过程中项目资料收集有待加强。外貌翻新项目结束后施工单位提供项目资料速度慢，导致不能及时结算审计，资金拨付变慢。

（三）相关建议：建议项目实施监管负责人加强对项目实施资料的收集、整理、汇总，项目完成后及时结算审计。