附件3-10

绵竹市2017年农村饮水安全巩固提升项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据四川省发展和改革委员会 四川省水利厅《关于下达2017农村饮水安全巩固提升工程中央预算内投资计划的通知》（川发改投资〔2017〕294号）和四川省省财政厅四川省省水利厅《关于下达2017年省级水利建设专项资金预算的通知》（川财投〔2017〕64号），绵竹市水利局原绵竹市供水安全管理办公室委托中国水利水电第五工程局有限公司，负责编制完成《绵竹市2017农村饮水安全巩固提升项目实施方案》。

2018年3月5日，德阳市水利局以德水函〔2018〕74号批复了《绵竹市2017年农村饮水安全巩固提升项目实施方案》。2018年6月11日，绵竹市发展和改革局以竹发改建〔2018〕14号同意项目立项。

（二）项目绩效目标。

为确保群众饮水安全，该项目于2018年8月16日全部完工并通过合同完工验收。

（三）项目资金申报相符性。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。四川省发展和改革委员会 四川省水利厅《关于下达2017农村饮水安全巩固提升工程中央预算内投资计划的通知》（川发改投资〔2017〕294号），下达资金73万元；四川省省财政厅四川省省水利厅《关于下达2017年省级水利建设专项资金预算的通知》（川财投〔2017〕64号）下达资金140万元。

2.资金到位。本工程实际到位资金213万元。

3.资金使用。经四川天成工程造价咨询有限公司工程结算审计结果，本工程实际完成投资181.06万元。

（二）项目财务管理情况。

严格履行资金拨付的审批程序。工程建设资金全部由市级财政统一管理，工程价款支付实行施工单位申报，项目法人核实，行业主管部门审核，财政部门审批后，由财政授权或者直接支付施工单位。

项目资金签批程序。水利局审核，严格实行“五笔”签字制，第一笔首先由施工单位经办人在财务票据上签字；第二笔由监理单位人员签署施工质量、进度的意见；第三笔由业主现场代表签署意见；第四笔由局分管领导签署意见；第五笔由局长审核并签字。向财政局申请资金拨付。

（三）项目组织实施情况。

该项目由绵竹市水利局原绵竹市供水安全管理办公室组织实施，通过公开招标确定四川蜀元建筑集团有限公司为该项目施工单位。该项目在建设过程中，严格执行“四制”的具体要求，项目业主从项目施工质量、时间安排以及竣工验收均按照相关规定执行。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

金花镇自来水输水工程计划铺设DN40PE管 PN1.25：54m；DN50PE管 PN1.25：1050m；DN125PE管 PN1.25：3164m。配水工程铺设DN50PE管 PN1.25：1275m；DN110PE管 PN1.25：10272m。三江供水站铺设DN63PE管 PN1.25：1298m；DN110PE管 PN1.25：180m；

实际完成铺设DN50PE管 PN1.25：1719m；DN125PE管 PN1.25：3164m。配水工程铺设DN50PE管 PN1.25：2066m；DN110PE管 PN1.25：9364m。三江供水站铺设DN63PE管 PN1.25：890m；DN110PE管 PN1.25：396m。

（二）目标质量完成情况。

根据水利工程验收规定，质量达到计划目标，于2019年10月30日通过合同完工验收。

（三）目标进度完成情况。

项目均按期完成。

四、项目效益情况

通过本项目的实施，巩固提升4746名群众的饮水安全。对提高农民健康水平，提高资源的有效利用，解放和发展生产力，促进精神文明建设和社会稳定，改善生态环境，社会环境有着重大作用；同时对扩大内需，拉动经济起了一定的作用。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无