附件3-11

绵竹2020年省级农村饮水安全专项资金项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年4月省财政厅以（川财建〔2020〕51号）下达给绵竹2020年省级农村饮水安全专项资金21万元。2020年9月九龙镇人民政府以（九府发〔2020〕264号）向绵竹水利局提出《关于解决九龙水厂取水工程改造资金的请示》，文中反映：九龙水厂白水河水源点因出现安全隐患停止取用，导致九龙水厂取水水源不足，为确保水厂供区群众饮水安全，需对九龙水厂银长沟取水点进行改造，同时通过新增取水管以保证水厂取水量。2020年9月底，水利局以（竹水函〔2020〕107号）将四川省财政厅下达的2020年省级农村饮水安全专项资金21万元用于解决九龙水厂取水问题，同时要求九龙镇商绵竹国润供水有限公司提出应急工程方案、尽快完成项目实施，以免出现饮水安全稳定问题。

（二）项目绩效目标。

为解决九龙水厂取水量不足的迫切问题，该项目作为应急工程实施，于2020年10月5日全部完工，及时解决了九龙水厂供区群众的饮水安全问题。

（三）项目资金申报相符性。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。省财政厅《关于下达2020年省级农村饮水安全专项资金预算的通知》（川财建〔2021〕51号）

2.资金到位。资金到位21万元（2020年省级农村饮水安全专项）

3.资金使用。该项目估算投资90万元，实际完成投资21.102777万元，2020年省级农村饮水安全专项21万元，九龙镇自筹资金0.102777万元。

（二）项目财务管理情况。

严格履行资金拨付的审批程序。工程建设资金全部由市级财政统一管理，工程价款支付实行施工单位申报，项目法人核实，行业主管部门审核，财政部门审批后，由财政授权或者直接支付施工单位。

项目资金签批程序。水利局审核，严格实行“五笔”签字制，第一笔首先由施工单位经办人在财务票据上签字；第二笔由建设单位人员签署施工质量、进度的意见；第三笔由业主现场代表签署意见；第四笔由局分管领导签署意见；第五笔由局长审核并签字。向财政局申请资金拨付。

（三）项目组织实施情况。

绵竹市2020省级农村饮水安全专项资金项目为应急工程，由九龙镇人民政府、绵竹国润供水有限公司共同委托四川信仓建筑工程有限公司完成该项目，于2020年9月5日开工、2020年10月5日完工。项目竣工结算总价为21.102777万元。该项目在建设过程中，严格执行“四制”的具体要求，项目业主从项目施工质量、时间安排以及竣工验收均按照相关规定执行。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

主要建设内容为安装DN200PE给水管道1044米，包括管道安装、土方开挖、土方回填、浆砌石挡墙等工程。

（二）目标质量完成情况。

根据水利工程验收规定，质量达到计划目标，于2020年10月10日通过合同完工验收。

（三）目标进度完成情况。

项目均按期完成。

四、项目效益情况

通过对绵竹市2020省级农村饮水安全专项资金项目的实施，及时解决了九龙水厂取水量严重不足的问题，确保了水厂供区群众的饮用水安全，维护了社会问题。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无