附件3-8

2020年中央财政水利发展资金（农村水价综合改革）项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2020年12月，我市收到省财政厅下达的财政水利发展专项资金120万元（《关于下达2020年中央财政水利发展资金的通知》（川财农〔2020〕81号）），用于2020年农业水价综合改革项目建设，计划新增农业水价综合改革面积9.2万亩。

绵竹市2020年水利发展资金用于农业水价综合改革项目资金共计120万元，该项目于2020年12月经德阳市水利局德水函2020〔2020〕322号文批复实施方案

2018年，绵竹市财政局、绵竹市水务局联合印发了《绵竹市水利发展专项资金使用管理实施细则》和《绵竹市水利发展专项资金绩效管理实施细则》（竹财农〔2018〕179号），对我市水利发展资金的管理、使用以及绩效评价作出了具体规定，相关制度健全。同时，2020年水利发展资金分配符合管理办法规定，资金下达及时。经各类检查，2020年水利发展资金在使用过程中未出现任何问题，资金安全无问题。

（二）项目绩效目标。

2020年12月，我市收到省财政厅下达的财政水利发展专项资金120万元（《关于下达2020年中央财政水利发展资金的通知》（川财农〔2020〕81号）），用于2020年农业水价综合改革项目建设，计划新增农业水价综合改革面积9.2万亩。

1.项目数量指标

已完成农业水价综合改革项目1个，新增农业水价综合改革面积9.2万亩。

2.项目质量指标

2020年绵竹市2020年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目截至目前项目已基本完成全部建设任务。

3.项目时效指标

绵竹市2020年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目截至目前项目已完成100%。。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年12月，我市收到省财政厅下达的财政水利发展专项资金120万元（《关于下达2020年中央财政水利发展资金的通知》（川财农〔2020〕81号）），用于2020年农业水价综合改革项目建设。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

2020年12月，我市收到省财政厅下达的财政水利发展专项资金120万元（《关于下达2020年中央财政水利发展资金的通知》（川财农〔2020〕81号）），实际使用资金120万元，资金支付合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

2018年，绵竹市财政局、绵竹市水务局联合印发了《绵竹市水利发展专项资金使用管理实施细则》和《绵竹市水利发展专项资金绩效管理实施细则》（竹财农〔2018〕179号），对我市水利发展资金的管理、使用以及绩效评价作出了具体规定，相关制度健全。同时，2020年水利发展资金分配符合管理办法规定，资金下达及时。经各类检查，2020年水利发展资金在使用过程中未出现任何问题，资金安全无问题。

三、项目实施及管理情况

2020年水利发展资金绩效目标由德阳市级全部批复下达到我市，根据上级下达的绩效目标，我市积极组织项目实施。并按照要求积极开展绩效自评工作。为加快推进工程项目建设，提升建设管理水平，规范项目建设行为，市水利局专门成立了工程建设领导小组，领导小组下设办公室、工程技术组、质量监督组、财务组，并安排落实现场代表。工程建设管理严格执行“四制”，工程质量控制实行“政府监督、业主负责、监理控制、企业保证”的管理体制，工程施工中建立了由施工、监理、质监、业主现场技术人员组成的质量管理体系，全面落实工程质量初检、复检、终检的“三检制”。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年12月，我市收到省财政厅下达的财政水利发展专项资金120万元（《关于下达2020年中央财政水利发展资金的通知》（川财农〔2020〕81号）），用于2020年农业水价综合改革项目建设，计划新增农业水价综合改革面积9.2万亩。

1.项目数量指标

已完成农业水价综合改革项目1个，新增农业水价综合改革面积9.2万亩。

2.项目质量指标

2020年绵竹市2020年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目截至目前项目已基本完成全部建设任务。

3.项目时效指标

绵竹市2020年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目截至目前项目已完成100%。

（二）项目效益情况。

1.社会效益

通过项目建设，新增农业水价综合改革面积9.2万亩

2.可持续影响

目前，已建成项目均可良性运行，工程能达到设计使用年限。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对项目区受益群众进行满意度调查，通过走访调查并填写满意度问卷，调查结果群众满意度达100%。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。