附件3-16

2022年项目资金（2021年6个水利维修工程）项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管部门在该项目中的职能：管理、审核并支付该项目资金。

2．项目立项、资金申报的依据。

本项目使用财政资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

用于整治6处防汛安全隐患，2021年12月27日绵竹市水利局《关于下达2021年水利工程水毁修复任务的通知》（竹水〔2021〕198号）向相关镇乡下达水利工程水毁修复任务，由镇乡实施后再提交工程资料拨付工程款。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

修复整治6处防汛安全隐患（25及26支渠桥涵改建工程、汉旺镇白溪河右岸提防修复工程、马跪村8组新建排洪沟工程、秦家坎村6组、11 组涵洞改建工程、新市镇凯旋街 内涝点整治工程、茅坝支渠局部防洪整治工程）。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

整治6处防汛安全隐患6处，2022年5月31日前完成率100%。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

是

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

项目资金来源于财政资金。

2．资金到位。

2022年7月12日关绵竹市水利局《于请求解决水利项目工程资金的请示》（竹水〔2022〕191号）向绵竹市政府提交资金申请，2022年10月21日得到市政府的同意（十九届十二次30号常务会议定事项），资金已到位。

3．资金使用。

资金使用的安全、规范及有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

2021年12月27日绵竹市水利局《关于下达2021年水利工程水毁修复任务的通知》（竹水〔2021〕198号）向相关镇乡下达水利工程水毁修复任务，由镇乡实施后再提交工程资料拨付工程款。

（二）项目管理情况。

严格按合同管理。

（三）项目监管情况。

严格按照合同约定的条款监管实施单位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成的数量、质量、时效、成本等情况完全符合预定目标，成本控制在预算内。

（二）项目效益情况。

有效保障工程区域防汛安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

合格

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无