附件3-7

绵竹市2022年山洪灾害防治项目非工程措施建设项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管部门在该项目中的职能：管理、审核并支付该项目资金。

2．项目立项、资金申报的依据。

按四川省水利厅办公室《关于抓好山洪灾害防御当前几项工作的通知》（川水办〔2021〕90号）文件要求，经我局积极与省厅对接，落实了山洪灾害防治项目非工程措施项目。2021年10月22日由四川星悦绿水工程咨询有限公司编制完成了《绵竹市2022年山洪灾害防治项目非工程措施建设实施方案》，11月德阳市水利局组织专家组审查通过，绵竹市水利局根据《德阳市水利局关于印发2022年山洪灾害防治项目非工程措施建设实施方案专家审查意见的通知》（德水函〔2021〕369号）进行了实施方案批复（竹水〔2021〕278号），批复总投资292.31万元，其中：山洪灾害补充调查评价86.21万元，山洪灾害监测预警能力巩固提升166.12万元，群测群防体系建设24.75万元，其他费用15.24万元。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该项目资金来源于省级资金及地方配套，仅限于本项目建设使用，本项目建设内容严格按照项目实施方案和投标文件的实施清单实施，如果涉及变更，必须进行合规合法的审批程序。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

该工程实施的主要建设内容：5 个重点城集镇调查评价，收集大比例尺地形图，进行控制断面测量，对小流域暴雨洪水进行分析计算，对现状防洪能力进行评价，对危险区和预警指标进行复核，并绘制相应的洪水淹没图；对 297个危险区进行动态管理，对 417 个危险区进行分级管理；完成山洪灾害补充调查评价报告编写和审核汇集；3 个自动监测站优化调整（2 个自动水位雨量站进行迁建，1 个自动水位雨量站进行重建），19 个自动监测站一站双发调整，4 个自动监测站增加卫星通信通道（1 个自动监测站增加卫星通信信道，2 个自动监测站更换卫星通信信道，中心站增加卫星中心机及支架），6 个视频站整站改造，7 个视频站升级改造；县级监测预警平台进行升级完善；1 个县级预案修订，对 12 个乡镇的简易监测预警设施设备进行更换升级，并继续完善宣传、培训、演练工作。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

实施山洪灾害防治项目1个；确保整个系统在整个汛期正常稳定运行截至2023年6月底，完工项目初步验收率100%；工程验收合格率100%；已建工程不存在质量问题；项目控制在预算内；山洪灾害防治保护人口数量1.5481万人。全部绩效目标均已完成。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

是

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目投资概算292.31万元，2022年2月开始在网上将政府采购意向公示，2022年3月29日完成政府采购财政备案工作，招标方式为竞争性磋商，2022年4月1日项目招标文件上网公示， 2022年4月12日项目开标，中标实施单位为四川昊迈科技有限公司，中标价为258.8万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

按四川省水利厅办公室《关于抓好山洪灾害防御当前几项工作的通知》（川水办〔2021〕90号）文件要求，经绵竹市水利局积极与省厅对接，落实了山洪灾害防治项目非工程措施项目。2022年11月，德阳市水利局组织专家组审查通过《绵竹市2022年山洪灾害防治项目非工程措施建设实施方案》，绵竹市水利局根据审查意见进行了实施方案批复（竹水〔2021〕278号），批复总投资292.31万元，其中：山洪灾害补充调查评价86.21万元，山洪灾害监测预警能力巩固提升166.12万元，群测群防体系建设24.75万元，其他费用15.24万元。

2．资金到位。

2022年1月，四川省财政厅和四川省水利厅《关于下达2022年中央和省级水利发展资金的通知》（川财农〔2022〕９号）下达绵竹市2022年山洪灾害防治项目非工程措施建设省级资金171万元。2022年4月《绵竹市人民政府常务会议定事项通知(十九届五次)19号》确定了绵竹市2022年山洪灾害防治项目非工程措施建设配套资金。全部项目资金已到位。

3．资金使用。

该项目资金使用安全、规范、有效，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

2022年2月开始在网上将政府采购意向公示，2022年3月29日完成政府采购财政备案工作，招标方式为竞争性磋商，2022年4月1日项目招标文件上网公示， 2022年4月12日项目开标，中标实施单位为四川昊迈科技有限公司，2022年5月9日签订施工合同，2022年5月10日工程开工，2022年11月4日全面完工。

（二）项目管理情况。

本项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等合规合法。

（三）项目监管情况。

严格按合同及财务管理制度管理项目、支付项目资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成的数量、质量、时效、成本等情况完全符合预定目标，成本控制在预算内。

（二）项目效益情况。

项目的实施确保了整个系统正常运行，使国家和人民群众生命财产得到最大限度的保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

合格

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无