2019年绵竹市孝德镇彩钢棚（房） 规范整治项目支出绩效评价报告 达远 评字【2020】第000号

| 目 录 |  | 页 码 |
| --- | --- | --- |
| 一、绩效评价报告 |  | 1-22 |
| 二、绩效评价报告附件 |  |  |
| 1.绩效评价指标体系得分表 |  | 23 |
| 2.资金平衡表 |  | 24 |
| 3.调查问卷汇总表 |  | 25 |
| 三、附件 |  |  |
| 1.审计机构营业执照及执业许可证复印件 |  | 26-27 |
| 2.注册会计师证书复印件 |  | 28-29 |

2019年绵竹市孝德镇彩钢棚（房）

规范整治项目支出绩效评价报告

达远评字【2020】第00*号

绵竹市财政局：

我所接受委托，根据绵竹市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知，结合财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）、《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）精神，对项目绩效进行客观、公正的评价，我们审阅了绵竹市新市镇提供的相关政策文件、项目资料及账簿记录，并通过访谈交流、发放、回收调查问卷的方式获取绩效评价的依据，评价工作已完成，现将绩效评价结果报告如下:

一、项目基本情况

（一）项目政策目标、年度绩效目标简述

2019.03.10绵竹市委农村工作领导小组办公室组织乡镇、市级部门召开工作会：“德阳市2019年乡村振兴现场会”沿线环境整治工作。组织实施内容包括：彩钢棚整治、环境卫生整治、道路整修、风貌提升等。

为做好农村彩钢棚整治，改善农村人居环境，打造彩钢棚整治示范线、迎接德阳市乡村振兴现场会及旅发大会现场会，按照《绵竹市人民政府办公室关于规范市域内搭建彩钢棚（房）的意见（试行）》及农村人居环境整治“四大革命”行动有关要求和精神，以政府为引导，村（社区）为主体，充分发挥村民自治作用，孝德镇于2019年实施了彩钢棚（房）规范整治项目，对全镇彩钢棚（房）进行了集中整治。

- （二）资金管理办法制定情况、申报项目的条件、范围与支持方式概况

- 1.资金管理办法制定情况

彩钢棚（房）规范整治项目以项目绩效评价的分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定资金管理方案、申报项目的条件、范围与支持方式。资金管理、申报办法严格按照上级及财务要求，按时按进度拨付。

- 2.申报项目的条件、范围与支持方式概况

- （1）申报项目的条件、范围概况

申报彩钢棚（房）规范整治范围主要包括：孝德牌坊至南广场德阿路段示范段、月季大道成青路沿线彩钢棚，涉及茶店村、苦葛村、 光明村、石河村、高兴村、兴隆社区、石桥滩村、白衣村、年画村、文河社区、清道社区、桂兰村11个村(社区）。整治见容包括：拆除彩钢棚1269.80㎡；一层喷色改造10241.71㎡；二层喷色改造12554.65㎡；一楼仿小青瓦改造4208.01㎡；二楼及以上楼层仿小青瓦改造2939.55㎡。

- （2）申报项目的支持方式概况

①资金来源

彩钢棚（房）规范整治项目工程实施完成后，由绵竹市委农工办牵头，各有关部门和乡镇负责组织验收，委托第三方中介机构进行竣工结算审计，按审定金额在整合涉农资金中列支，不足部分由财政安排资金保障。

②补助标准

绵竹市统一制定了不同整治方法的补助最高限价标准，拆除：每平方米80元；改树脂瓦：平房每平方米70元，楼房每平方米100元；改色（喷漆）：平房每平方米30元，楼房每平方米35元。

③资金申请与拨付

2018年1月28日,孝德镇人民政府向绵竹市人民政府请示：“关于申请拨付彩钢棚（房）规范整治补助费用的请示”，申请资金119.53万元。2019年2月1日绵竹市财政局预算追加资金100万元，追加资金的功能科目为2120399其他城乡社区公共设施支出。

2020年1月，孝德镇人民政府根据第三方中介机构竣工结算审计数据（140.48万元），向绵竹市农业农村局申请资金40.48万元。2020年01月17，绵竹市农业局拨付孝德镇彩钢棚整治专项资金40.48万元。

- （三）项目资金使用情况

- 1.项目资金年度预算、实际执行、执行率情况（含预算调整情况，项目资金结余结转）

（1）项目资金年度预算与拨付到位情况

彩钢棚（房）规范整治项目预算资金为1404788.64元，实际申报资金为1404788.64元，批复资金为1404788.64元，拨付到位资金1404788.64元，资金到位率100%。

①2019年2月收到绵竹市财政拨付资金1000000.00元

②2020年01月收到绵竹市农业农村局拨付资404788.64元

（2）项目资金年度支出情况

截止2020年7月31日，彩钢棚（房）规范整治项目实际支出1375115.00元，实际执行率97.67%。资金主要用于：兴隆社区、高兴村、桂兰村、茶店子村、白衣村、年画村、光明村、石河社区、石桥滩村9个村彩钢棚整治，该项目实施共计拆除彩钢棚1269.80㎡，一层喷色改造10241.71㎡，二层喷色改造12554.65㎡，一楼仿小青瓦改造4208.01㎡，二楼及以上楼层仿小青瓦改造2939.55㎡。项目资金具体支付到村/社区情况详见下表：

| 村/社区 | 2019年 | 2020年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 茶店村 | 50,000.00 | 12,700.00 | 62,700.00 |
| 苦葛村 | 170,000.00 |  | 170,000.00 |
| 光明村 | 20,000.00 | 4,434.00 | 24,434.00 |
| 石河村 | 120,000.00 | 22,075.00 | 142,075.00 |
| 高兴村 | 204,000.00 | 37,367.00 | 241,367.00 |
| 兴隆社区 | 160,000.00 | 35,018.00 | 195,018.00 |
| 石桥滩村 | 269,040.00 |  | 269,040.00 |
| 白衣村 | 94,000.00 |  | 94,000.00 |
| 年画村 |  | 52,560.00 | 52,560.00 |
| 文河社区 |  | 22,817.00 | 22,817.00 |
| 清道社区 |  | 60,745.00 | 60,745.00 |
| 桂兰村 |  | 40,359.00 | 40,359.00 |
| 合计 | 1,087,040.00 | 288,075.00 | 1,375,115.00 |

（3）项目资金结余结转

项目资金总收入1,404,788.64元，项目资金总支出1,375,115.00元，项目资金余额29,673.64元，该余额为暂扣的工程项目质保金。

- 2.评价点位资金到位及使用情况

根据本次评价方案要求：现场评价点位资金量不低于资金总量的30%，现场评价点位数量不低于点位总数量的20%，最低点位数量不得低于5个，如果全部点位数量低于5个则全部选为现场评价点位。本项目共涉及孝德镇12个村/社区，我们选取的评价点位为5个（高兴村、桂兰村、清道社区、兴隆社区、文河社区），现场评价点位的资金量为56.03万元，占该项目资金总额的39.88%。2019年资金到位100.00万元，实际使用108.70万元，资金到位率100%，资金使用率100%。

二、评价工作基本情况

- （一）工作流程

根据相关政策规定和绵竹市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知要求，评价组按下列步骤开展绩效评价：

- 1.前期准备。

安排相关人员成立了绩效评价工作小组，明确了工作职责，制定了《孝德镇彩钢棚（房）规范整治项目绩效评价工作实施方案》，把握绩效评价原则、确定评价方法、完善评价指标设计及评价标准、证据来源及证据收集方法等,充分征求绵竹市财政局相关股室的意见，积极与绵竹市统征办协调和沟通，明确评价工作时间。

2.项目绩效评价实施步骤

(1)对收集的资料进行整理、分类、分析，提出补充资料、修订完善指标体系。

(2)审阅项目批复文件，相关账簿、凭证等，了解项目资金的拨付和使用情况，并与批复文件进行对比，形成评价资料。

(3)对项目的工作人员进行现场访谈调查，了解项目实施的组织管理、过程控制，资金管理等。

(4)进行社会调查，发放调查问卷并回收整理、分析，对项目涉及到的管理当局、受益对象及服务对象对项目效果的满意程度进行总结。

(5)开展现场绩效评价工作。评价组成员深入到项目实施单位听取该项目的详细介绍，核实申报的各种资料；完成对项目业务科室负责人及项目负责人的访谈、现场查勘及发放调查问卷等完成现场考评工作各类表格的填报工作。

- (二)评价原则

1.科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序和流程，按照科学可行的要求，采用目标比较法、定量与定性分析相结合的方法，进行绩效评价工作。

2.客观公正原则。坚持独立、客观、公正，标准统一、资料真实可靠，以事实为依据，做出准确的判断、真实评价项目绩效情况，并公开接受监督。

3.相关性原则。项目各绩效具体指标与绩效目标高度相关，是对绩效目标的具体细化和进一步的明确,并且评价结果应清晰反映产出与效益绩效之间的紧密对应关系。

4.目标导向原则。绩效评价以项目的预期目标为导向，重点评价项目目标的合规性、相关性、目标实现程度、相对于目标实现程度的效率及项目成效的可持续性。

5.定性与定量相结合原则。以定量指标为主，定性指标为辅，既有定量数据，又进行定性分析。

- （三）评价方法

基于本项目的本质及属性，在评价过程中，我们采用了下列方法：

1.综合评价方法。

该方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、目标比较法、最低成本法、统计计算法。

成本效益分析法，将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。

比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出比较，综合分析绩效目标实现程度。

因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。根据各具体项目所占整个项目财政资金的比率以此来分析评价影响整个项目绩效目标实现程度。

目标比较法，通过对该项目的服务效果与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效状况的方法。

最低成本法，对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标的实现程度。

统计计算法，对项目单位量性指标采用统计汇总来计算项目目标实际完成结果，评价项目绩效目标实现程度。

2.现场调查方法。

该方法主要包括项目实地踏勘、面对面访谈、广泛座谈询问、问卷调查、资料的查证与复核。

实地踏勘，评价组到项目实施地点实地勘察项目实施、运转、持续性等情况，综合判断项目实施运转成效。

面对面访谈，针对部分支出难以直接用量化指标计量其支出效益的，通过项目服务对象满意度调查等方式进行评判。评价组对项目实施对象及相关人员开展面对面访谈，记录、掌握项目相关信息，收集第一手资料。

广泛座谈询问，针对项目涉及的主管部门、实施主体、受益对象等不同群体，召开座谈会，询问项目相关事项并做好记录工作。

- （四）评价指标

1.评价指标体系的设立与指标权重：

根据《项目支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2020] 10号)、《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预[2013]53号)、绵竹市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知要求，针对项目性质、特点内容等具体情况，比较科学合理地完善了项目绩效评价指标体系。从通用指标、共性指标、特性指标和分项个性指标四个方面设置项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益、环境效益、 可持续影响、 经济效益、满意度调查评价指标。详见下表：

| 分层分类指标 |  |  | 指标解释 | 评价要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分层指标 | 一级指标 | 二级指标 |  |  |
| 通用指标（20分） | 项目决策 | 程序严密 | 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善 | 主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善 |
|  |  | 规划合理 | 项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致 |
|  |  | 结果符合 | 项目实施结果是否与规划计划一致 | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比 |
|  | 项目实施 | 分配及时 | 是否按规定及时分配专项预算资金 | 接到中央、省、市一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定 |
|  | 完成结果 | 预算完成 | 项目资金拨付到具体项目（人）的情况 | 主要查看项目资金拨付到人到户与资金总量的对比 |
|  |  | 违规记录 | 项目管理是否合规 | 根据审计监督、财政检查结果、绩效评价结果反映专项管理是否合规 |
| 共性指标（20分） | 项目效果 | 匹配性 | 项目实施效果是否与项目年初目标匹配 | 根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度 |
|  |  | 完成率 | 项目实际完成情况 | 根据项目实际完成情况进行考察。 |
| 特性指标（30分） | 完成质量 | 质量达标 | 是否符合验收标准，达到行业基准水平 | 质量达标率＞100%时按100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分。 |
|  | 社会效益 | 履职效能 | 是否充分履行单位职能职责 | 主要包括项目实际完成、完成质量、完成时效等，通过几个主要的维度综合衡量单位职能效能情况 |
|  | 环境效益 | 整洁美观 | 达到整洁美观的效果 | 达到整洁美观的效果 |
|  | 可持续影响 | 环境改善 | 能持续改善农村环境面貌状况 | 是否能持续改善农村环境面貌状况 |
| 分项个性指标（20分） | 经济效益 | 降低成本 | 是否能降低支出，增加收益 | 是否能降低支出，增加收益 |
|  | 社会效益 | 乡村振兴 | 是否能促进乡村振兴 | 是否能促进乡村振兴 |
|  | 环境效益 | 环保效果 | 是否能到美化环境的效果 | 是否能到美化环境的效果 |
| 满意度（10分） | 根据问卷调查评分 |  |  |  |

2.评价内容及方法：

（1）体现项目特点

以《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预[2013]53号)及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）的共性指标体系为参考依据，结合本项目的性质特点，将如何真实、准确、全面地反映项目的管理和实施效果作为基本原则。结合项目实际情况，分别从通用指标、共性指标、特性指标和分项个性指标四个方面，对项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益、环境效益、 可持续影响、 经济效益、满意度调查开展评价。

（2）个性指标。

绩效评价体系中我们设置三项分项个性指标，一是经济效益方面：关注是否能降低支出，增加收益；二是社会效益方面：是否能促进乡村振兴，关注社会效益的持续性。三是环境效益方面：是否能到美化环境的效果。

相应的分项个性指标分值分布及评价内容如下：

经济效益指标评价评分值为6分，主要通过是是否评分法，关注是否能降低支出，增加收益。

社会效益指标评价评分值为6分，通过是否评分法，是否能促进乡村振兴，关注社会效益的持续性。

环境效益指标评价评分值为8分，通过是是否评分法，评价项目实施后是否能到美化环境的效果。

(五)证据收集方法

证据及佐证材料收集主要通过案卷研析、访谈座谈和问卷调查等形式进行。

1.案卷研析

从所选取的点位单位收集项目管理资料，整理分析，判断项目立项的合理性、必要性、可行性，了解项目资金申报情况，项目资金预算计划与执行情况。

2.访谈

针对项目管理及绩效考核的相关部门负责人，提出一些要点问题予以问询，综合了解项目实施的意义、承接主体管理制度的制定与执行、项目效益的完成，存在的问题以及管理提升、改善建议和举措，从而为绩效评价报告撰写提供素材。

3.问卷调查

项目绩效评价小组根据项目的具体内容，综合权衡后制定了项目调查问卷。该项目共涉及孝德镇12个村/社区，我们按评价要求选取了5个点位（高兴村、桂兰村、清道社区、兴隆社区、文河社区），现场评价点位的资金量为56.03万元，占该项目资金总额的39.88%。发出调查问卷310份，调查对象填写完成后由评价小组收回303份。

- 三、评价结论及绩效分析

- （一）评价结论

- 1.项目完成情况。

彩钢棚（房）规范整治项目经第三方审核确认支出金额为1404788.64元，资金来源：2019年绵竹市财政拨款1000000元；2020年绵竹市农业农村局拨款404788.64元。截止2020年7月31日，彩钢棚（房）规范整治项目全部完工并通过验收，项目实现支出总额1404788.64元（实际支出1375115.00元,余额29673.64元为暂扣工程项目质保金）。项目间接经济效益显著，绩效评价结果为“优”。

- 2.项目效益情况。

彩钢棚（房）规范整治项目提升了绵竹市整体形象，提升了乡村旅游环境，改善了农民生产生活条件，提高了农民生活质量，改善了农村道路环境卫生状况，切实改变了农村环境面貌，达到了该项目的预期效果。资金到位率100%，实现支出率为100%，通过实地勘查、调查问卷收集信息，群众对此项目有抵触情绪，满意度调查绩效评价结果为“良”。

- 3.指标评分结果

绩效评价工作组围绕既定的整体支出绩效考核指标，综合分析评价，其综合评分结果为84.93分，参照《项目支出绩效评价管理办法》相关规定，其评结果等级为“良”。具体指标评分明细见下表：

| 分层分类指标 |  |  | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分层指标 | 一级指标 | 二级指标 |  |  |
| 通用指标（20分） | 项目决策 | 程序严密 | 3 | 3 |
|  |  | 规划合理 | 3 | 3 |
|  |  | 结果符合 | 4 | 4 |
|  | 项目实施 | 分配及时 | 4 | 4 |
|  | 完成结果 | 预算完成 | 3 | 3 |
|  |  | 违规记录 | 3 | 3 |
| 共性指标（20分） | 项目效果 | 匹配性 | 10 | 10 |
|  |  | 完成率 | 10 | 10 |
| 特性指标（30分） | 完成质量 | 质量达标 | 8 | 8 |
|  | 社会效益 | 履职效能 | 8 | 6.4 |
|  | 环境效益 | 整洁美观 | 8 | 6.4 |
|  | 可持续影响 | 环境改善 | 6 | 4.8 |
| 分项个性指标（20分） | 经济效益 | 降低成本 | 6 | 0 |
|  | 社会效益 | 乡村振兴 | 6 | 3.6 |
|  | 环境效益 | 环保效果 | 8 | 6.4 |
| 满意度调查（10分） | 根据问卷调查评分 |  | 10 | 9.33 |
| 合计 |  |  | 100 | 84.93 |

| 评分结果级别评定对照表 |  |
| --- | --- |
| 评分计分结果 | 评价结果级别 |
| 90-100分（含90分） | 优 |
| 80-90分（含80分） | 良 |
| 60-80分（含60分） | 中 |
| 60以下 | 差 |

（二）绩效分析。

根据设定的项目绩效评价体系框架，按照每个评价指标的具体的评分标准及评分细则，从通用指标、分类共性指标、分类特性指标、分项个性指标和满意度调查五个方面对绵竹市孝德镇彩钢棚（房）规范整治项目绩效进行综合分析评价。

1.通用指标（标准分值20分）

（1）项目决策（标准分值10分）

评价内容：①程序严密方面，项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善；②规划合理方面，项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致；③结果符合方面，项目实施结果是否与规划计划一致。

评价分析：根据绵竹市住房和城乡建设局提供的2019年度项目资金预算数及完成情况，2019年项目资金预算数为100万元，资金实际到位100万元，实现支出100万元，资金到位率及执行率均为100%。

评价得分：根据评价分析得出结论，项目规划与年度目标一致，实施结果与规划一致，社会效益显著，绩效评价结果为优。该指标得分为10分。

（2）项目实施（标准分值4分）

评价内容：是否按规定及时分配专项预算资金。

评价分析：根据绵竹市住房和城乡建设局提供的2019年度项目资金预算数及完成情况，2019年项目资金预算数为100万元，资金实际到位100万元，实现支出100万元，资金到位率及执行率均为100%。

评价得分：根据评价分析得出结论，项目按规定及时分配专项预算资金，使项目资金经济效益显著，绩效评价结果为“优”。该指标得分为4分。

（3）完成结果（标准分值6分）

评价内容：①项目资金拨付到具体项目（人）的情况;② 项目管理是否合规。

评价分析：根据我们选择点位进行实地踏勘、调查问卷收集情况，项目资金拨付到具体项目人，项目管理合规。

评价得分：根据评价分析得出结论，项目按规定及时分配专项预算资金到具体项目人，项目管理合规，项目资金经济效益显著，绩效评价结果为“优”。该指标得分为6分。

2.共性指标（标准分值20分）

项目效果（标准分值20分）

评价内容：①“项目效果—匹配性”指标，主要查阅项目实施效果是否与项目年初目标匹配；②对象公平性方面，主要查阅项目实际完成情况。

评价分析：根据评价分析得出结论，项目实施效果与项目年初目标匹配；项目实际完成情况与预算相符。

评价得分：根据评价分析得出结论，项目实施效果与年初目标匹配，项目实际完成情况与预算相符。项目资金分配结果公平合理，充分考虑项目的地域条件、经济条件，体现了政策公平性，绩效评价结果为“优”。以上两项二级指标评分合计得分为20分。

3.分类特性指标（标准分值30分）

评价内容：①“完成质量—质量达标”方面，项目是否符合验收标准，达到行业基准水平，主要查看工程项目验收使用情况，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏等导致的设施设备闲置浪费的情况；②“社会效益—履职效能”方面，主要查看是否充分履行单位职能职责，主要包括项目实际完成、完成质量、完成时效等，通过几个主要的维度综合衡量单位职能效能情况。③“环境效益—整洁美观”方面，主要查看达到整洁美观的效果。④“可持续影响—环境改善”方面方面，主要查看能持续改善农村环境面貌状况

评价分析：①“完成质量—质量达标”方面，项目受益人群的精准性和客观性较好，不存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况，绩效评价结果为“优”；②“社会效益—履职效能”方面，项目资金合格，符合验收标准。项目直接经济效益不明显，调查问卷反映结果为良，项目社会效益不明显，绩效评价结果为“较好”；③“环境效益—整洁美观”方面，调查问卷反映存在不稳定隐患，根据调查问卷得分情况分析，项目环境效益绩效评价结果为“较好”；④“可持续影响—环境改善”方面方面，该政策能持续改善农村环境面貌状况，但调查问卷反映存在不稳定隐患，根据调查问卷得分情况分析，项目环境效益绩效评价结果为“较好”。

评价得分：根据评价分析得出结论，采用比率分值法及分级评分法计算，该指标三项二级指标合计得分为25.60分（8*1+8*0.8+8*0.8+6*0.8=25.60分），扣4.4分。

评价失分原因：社会效益指标采用分级评分法，该指标等级为较好，得分为8*0.8=6.4分，扣1.6分；环境改善指标采用分级评分法，该指标等级为较好，扣1.6分；环境效益指标采用分级评分法，该指标等级为较好，扣1.2分。

4.分项个性指标（标准分值20分）

评价内容：①经济效益方面（指标分值6分），主要查看是否能降低支出，增加收益；②社会效益方面（指标分值6分），评价项目实施后是否能促进乡村振兴；③环境效益方面（指标分值8分），项目实施后是否能达到美化环境的效果。

评价分析：①经济效益方面，项目实施并不能降低支出，且增加收益具有不确定性，项目政策经济效益不明显，采用是否评分法，绩效评价结果为“否”；②社会效益方面项目实施能够达到促进乡村振兴间接效果，能够较好的达到是否能到美化环境的效果。社会效益较显著，绩效评价结果为“一般”。③环境效益方面，项目实施后能达到美化环境的效果。根据调查问卷情况，采用分组评分法，绩效评价结果为“较好”。

评价得分：根据评价分析得出结论，该项目社会效益显著，便经济效益为不明显，总体绩效评价结果为“良”，按是否评分法、分级评分法计算指标得分，三项个性指标合计得分为10分（0+6*0.6+8*0.8=10分），扣10分。

评价失分原因：①经济效益指标采用是否评分法，项目实施并不能降低支出，且增加收益具有不确定性，扣6分；②社会效益指标采用分级评分法，该指标等级为一般，得分为6*0.6=3.6分，扣2.4分；③环境效益指标采用分级评分法，该指标等级为较好，得分为8*0.8=6.4分，扣2.6分。

5.满意度调查（指标分值10分）

评价内容：反映社会或受益对象对项目实施的满意度。

评价分析：共发放310份调查问卷，由评价小组共收回303份。

①是否知道《德阳市农村“彩钢棚革命”实施方案》？=(知道+听说但不了解×60%+不知道×0%）/调查问卷份数=（297+6×60%+0×0%）/303×100%=99.21%；

②您是通过哪个途径了解到《德阳市农村“彩钢棚革命”实施方案》？=(宣传资料+电视报纸 ×60%+看到政府的整改行动×0%）/调查问卷份数=（208+6×60%+89×0%）/303×100%=69.83%；

③您认为政府部门对彩钢棚专项整治开展是否重视？=(重视+一般×60%+不清楚×0%）/调查问卷份数=（288+15×60%+0×0%）/303×100%=98.02%；

④您认为整治行动是否能达到遏制全市违法违规搭建、消除视觉污染等问题？=(能消除+基本能消除×60%+不能消除×0%）/调查问卷份数=（283+20×60%+0×0%）/303×100%=97.03%；

⑤您认为能否解决违反规划审批搭建的问题吗？=(能解决+能解决一部分×60%+基本没解决×0%）/调查问卷份数=（279+24×60%+0×0%）/303×100%=96.83%；

⑥您对彩钢棚整治力度是否满意？=(满意+一般×60%+不满意×0%）/调查问卷份数=（292+11×60%+0×0%）/303×100%=98.55%；

评价得分：按照指标评价分析，该指标得分为9.33分，扣0.67分。

- 存在的主要问题

（一）项目验收数据不准确。

孝德镇政府在对各村实施彩钢棚（房）规范整治项目完工验收时，验收人员由镇村两级干部及相关工作人员完成，现场验收大量使用原始的人工拉线方式测算/估算，未经专业人员及使用专业工具进行现场收方，不仅工作效率低，而且验收数据不够准确。2019年10月25日，经重庆市明科建设咨询有限公司审核：送审金额为1447369元，审定金额为1404788.64元，审减金额为42850.36元，审减率为2.96%。

（二）现场踏勘及调查问卷反馈的整改遗留问题

经现场踏勘的绩效评价人员调查，收集到孝德镇各村社群众反映：改色（喷漆）后的彩钢棚，不仅存在改色后的油漆异味重，而且存在改色后的漆面层老化脱落等环境污染问题，老百姓对此极不满意。

- 相关措施建议

（一）加强项目可持续性方面监管力度

对于验收数据欠准确问题，建议验收相关工作人员根据工程量计算规则，参照现场收方相关规定，严格审查工程量的准确性，认真复核，以增加验收的准确度，为财务数据的真实性、准确性、严谨性夯实基础。建议按照《绵竹市农村“彩钢棚（房）革命”实施方案》要求，继续加强对农村彩钢棚的整治宣传力度，遏制农村彩钢棚增量，消除安全隐患，改善人居环境。

（二）重视基层稳定工作

对于收集到的群众反映改色（喷漆）后的整改遗留问题，建议孝德镇政府及村社干部尽量做好群众的反映问题的解释说服工作，避免引发新的矛盾及不稳定问题凸显。

- 附件：

1．绵竹市孝德镇彩钢棚（房）规范整治项目绩效评价指标体系得分表

2．绵竹市孝德镇彩钢棚（房）规范整治项目资金平衡表

3．绵竹市孝德镇彩钢棚（房）规范整治项目绩效评价调查问卷汇总表

| 成都达远会计师事务所 |  | 中国注册会计师：吕冰 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （普通合伙） |  |  |  |  |
|  |  | 中国注册会计师：张强 |  |  |
| 中国．成都 |  |  |  |  |
|  |  | 二〇二〇年十二月一日 |  |  |