2019年绵竹市绵远学校天然气安装 项目支出绩效评价报告 达远 评字【2020】第000号

| 目 录 |  | 页 码 |
| --- | --- | --- |
| 一、绩效评价报告 |  | 1-24 |
| 二、绩效评价报告附件 |  |  |
| 1.绩效评价指标体系得分表 |  | 25 |
| 2.资金平衡表 |  | 26 |
| 3.调查问卷汇总表 |  | 27 |
| 三、附件 |  |  |
| 1.审计机构营业执照及执业许可证复印件 |  | 28-29 |
| 2.注册会计师证书复印件 |  | 30-31 |

2019年绵竹市绵远学校天然气安装

项目支出绩效评价报告

达远评字【2020】第00*号

绵竹市财政局：

我所接受委托，根据绵竹市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知，结合财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）、《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）精神，对项目绩效进行客观、公正的评价，我们审阅了绵竹市富兴镇提供的相关政策文件、项目资料及账簿记录，并通过访谈交流、发放、回收调查问卷的方式获取绩效评价的依据，评价工作已完成，现将绩效评价结果报告如下:

一、项目基本情况

（一）项目政策目标、年度绩效目标简述

1.项目政策目标简述

绵远学校食堂在实施天然气改造前是全绵竹市教育系统唯一一所使用煤炭作为燃料的食堂，这既不符合环保要求，也对全校师生身体健康有一定影响，急需安装天然气。

为解决绵远学校使用天然气的要求，绵远镇党委政府通过积极与燃气主管部门和运营单位沟通协调，为推动绵远镇燃气通气工作取得了一定进展，燃气运营单位绵竹港华燃气有限公司公司已开展绵远学校天然气建设前期工作。

2.项目年度绩效目标简述

绵远学校天然气安装项目实施内容分为两部分：土方开挖工程及燃气管道安装工程。其中：土方开挖工程预算控制价16.95万元，招标控制价为15.90万元，合同价为14.62万元；燃气管道安装工程预算控制价9.62万元，合同价为9.50万元。

（二）资金管理办法制定情况、申报项目的条件、范围与支持方式概况

1.资金管理办法制定情况

绵竹市财政通过“下达2019年调整预算新增支出项目指标”追加绵远镇其他资本性支出资金26.56万元（政府支出经济分类科目编码：50399-其他资本性支出）。绵竹市财政建议：绵远政府据实结算，结余资金收回财政，工程完工后，绵远政府将该工程属于固定资产部分纳入国有资产管理。

2.申报项目的条件、范围与支持方式概况

（1）申报项目的条件、范围

2019年08月16日，绵远镇人民政府向绵竹市政府提出请示：“关于解决绵远学校天然气安装工程资金的请示”（远府发【2019】113号，申请项目资金31.07万元。具体申请内容包括：燃气管理安装经费9.62万元，天然气管土方开挖工程经费16.95万元，炉灶4.50万元。

（2）项目资金财政支持方式

2019年10月10日，绵竹市财政局批复“关于解决绵远学校天然气安装工程资金的意见”（竹财预复【2019】344号），具体批复内容如下：

①安排燃气管道安装及土方开控工程资金26.56万元：建议在调整预算中安排，绵远政府据实结算，结余资金收回财政，工程完工后，绵远政府将该工程属于固定资产部分纳入国有资产管理；

②炉灶资金4.5万元：建议绵远学校向市教育局提出申请，由市教育局在校舍维修资金中给予安排。

（三）项目资金使用情况

1.项目资金年度预算、实际执行、执行率情况（含预算调整情况，项目资金结余结转）

该项目实际申报计划资金为31.07万元，绵竹市财政通过“下达2019年调整预算新增支出项目指标”追加绵远镇其他资本性支出资金26.56万元（政府支出经济分类科目编码：50399-其他资本性支出）。资金到位及时，资金到位率为100%。

截止2019年12月31日，该项目未形成支出。

2019年-2020年10月，绵竹市绵远学校天然气安装项目资金收支明细账详见下表：

| 年 | 凭证号 | 财政拨款 | 项目支出 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 12月115号 | 265,600.00 |  | 绵竹市财政从大平台拨款 |
| 2020 | 1月132号 |  | 116,960.00 | 支出土方开挖项目工程款，账务处理为冲减“应收账款”，未做“在建工程”相关账务处理。 |
| 2020 | 2020.08.10 |  | 3,000.00 | 工程量清单控制价编制费，2020年10月暂未进行账务处理 |
| 2020 | 2020.08.10 |  | 4,000.00 | 工程设计费，2020年11月暂未进行账务处理 |
| 合计 |  | 265,600.00 | 123,960.00 |  |

2.项目管理情况。

该项目在乡镇合并前由绵竹市绵远镇政府负责，乡镇合并后由绵竹市富新镇人民政府负责项目的策划、申报、资金筹措、建设实施和经营管理等全过程。该项目实施内容分为两部分：土方开挖工程及燃气管道安装工程，具体项目管理情况如下：

（1）土方开挖工程：

A、土方开挖工程，由永明项目管理公司四川分公司按设计编制预算控制价格，该部分预算控制价为16.95万元。

B、2019年11月11日，由绵远镇政府自行组织的竞争性谈判，文件设定的招标控制价为15.90万元。最终按低价中标的原则确认中标方为“四川光大世纪建设工程有限公司”，中标价为14.62万元。绵远镇政府于2019年12月10与四川光大世纪建设工程有限公司签订土方开挖工程合同，合同包干价为14.62万元。

C、2020年1月2日，土方开挖工程验收，工程送审价为20.53万元（因变更工程量，增加单层彩钢停车棚钢筋混凝土档墙等项目，超过合同价格14.62万元的10%，未履行增加工程量的相关审批程序），2020年09月经四川华慧工程造价咨询有限公司审定价为15.90万元（此价为根据合同约定审计结算最高限价不超过招标控制价15.9万元），审减额为4.63万元，核减率22.54%。

（2）燃气管道安装工程：

安装工程项目由绵竹港华燃气有限公司设计，同时由绵竹港华燃气有限公司按设计编制预算价为9.62万元。在未经过政府采购程序的情况下，绵远镇政府直接与绵竹港华燃气有限公司签订合同，合同价为9.50万元，合同价仅比预算少0.12万元。

2020年01月02日，由绵竹港华燃气有限公司组织燃气管道安装工程验收，并无第三方工程监理参与验收。

经项目负责人介绍，目前燃气管道安装工程第三方初审价为4.00万元。第三方机构暂未出具正式报告，建议管理当局继续跟踪审计相关进展状况。

3.评价点位资金到位及使用情况

根据本次评价方案要求：现场评价点位资金量不低于资金总量的30%，现场评价点位数量不低于点位总数量的20%，最低点位数量不得低于5个，如果全部点位数量低于5个则全部选为现场评价点位。本项目只涉及绵远镇学校1个点位，现场评价点位的资金量为26.56万元，占该项目资金总额的100%。

截止2019年12月31日，该项目未实现支出。经评价组审阅2020年度该项目相关资料，绵竹市富兴镇政府于2020年1月15日支付四川光大世纪建设工程有限公司天然气管土方开挖工程款116960.00元，2020年8月10日支付工程清单控制价编制费3000.00元及工程设计费4000.00元。 截至2020年10月15日，该项目预计还应支付资金91040.00元，具体构成内容如下：

A、应付四川光大世纪建设工程有限公司天然气管土方开挖工程款42040.00元；

B、应付绵竹港华燃气有限公司燃气管道安装工程款40000.00元，此金额为第三方初审报告金额，并未最终定稿；

C、应付间接费用9000.00元，其中：结算审计咨询费6000.00元，监理费3000.00元。

- 评价工作基本情况

（一）工作流程

根据相关政策规定和绵竹市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知要求，评价组按下列步骤开展绩效评价：

1.前期准备。

安排相关人员成立了绩效评价工作小组，明确了工作职责，制定了《绵远学校天然气安装项目绩效评价工作实施方案》，把握绩效评价原则、确定评价方法、完善评价指标设计及评价标准、证据来源及证据收集方法等,充分征求绵竹市财政局相关股室的意见，积极与绵竹市富兴镇协调和沟通，明确评价工作时间。

2.项目绩效评价实施步骤

(1)对收集的资料进行整理、分类、分析，提出补充资料、修订完善指标体系。

(2)审阅项目批复文件，相关账簿、凭证等，了解项目资金的拨付和使用情况，并与批复文件进行对比，形成评价资料。

(3)对项目的工作人员进行现场访谈调查，了解项目实施的组织管理、过程控制，资金管理等。

(4)进行社会调查，发放调查问卷并回收整理、分析，对项目涉及到的管理当局、受益对象及服务对象对项目效果的满意程度进行总结。

(5)开展现场绩效评价工作。评价组成员深入到项目实施单位听取该项目的详细介绍，核实申报的各种资料；完成对项目业务科室负责人及项目负责人的访谈、现场查勘及发放调查问卷等完成现场考评工作各类表格的填报工作。

(二)评价原则

1.科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序和流程，按照科学可行的要求，采用目标比较法、定量与定性分析相结合的方法，进行绩效评价工作。

2.客观公正原则。坚持独立、客观、公正，标准统一、资料真实可靠，以事实为依据，做出准确的判断，真实评价项目绩效情况，并公开接受监督。

3.相关性原则。项目各绩效具体指标与绩效目标高度相关，是对绩效目标的具体细化和进一步的明确，并且评价结果应清晰反映产出与效益绩效之间的紧密对应关系。

4.目标导向原则。绩效评价以项目的预期目标为导向，重点评价项目目标的合规性、相关性、目标实现程度、相对于目标实现程度的效率及项目成效的可持续性。

5.定性与定量相结合原则。以定量指标为主，定性指标为辅，既有定量数据，又进行定性分析。

（三）评价方法

基于本项目的本质及属性，在评价过程中，我们采用了下列方法：

1.综合评价方法。

该方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、目标比较法、最低成本法、统计计算法。

成本效益分析法，将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。

比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出比较，综合分析绩效目标实现程度。

因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。根据各具体项目所占整个项目财政资金的比率以此来分析评价影响整个项目绩效目标实现程度。

目标比较法，通过对该项目的服务效果与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效状况的方法。

最低成本法，对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标的实现程度。

统计计算法，对项目单位量性指标采用统计汇总来计算项目目标实际完成结果，评价项目绩效目标实现程度。

2.现场调查方法。

该方法主要包括项目实地踏勘、面对面访谈、广泛座谈询问、问卷调查、资料的查证与复核。

实地踏勘，评价组到项目实施地点实地勘察项目实施、运转、持续性等情况，综合判断项目实施运转成效。

面对面访谈，针对部分支出难以直接用量化指标计量其支出效益的，通过项目服务对象满意度调查等方式进行评判。评价组对项目实施对象及相关人员开展面对面访谈，记录、掌握项目相关信息，收集第一手资料。

广泛座谈询问，针对项目涉及的主管部门、实施主体、受益对象等不同群体，召开座谈会，询问项目相关事项并做好记录工作。

（四）评价指标

1.评价指标体系的设立与指标权重：

根据《项目支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2020] 10号)、《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预[2013]53号)、绵竹市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知要求，针对项目性质、特点内容等具体情况，比较科学合理地完善了绵远学校天然气安装项目绩效评价指标体系。分别从通用指标、共性指标、特性指标和分项个性指标四个方面，设置项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益、经济效益、资金管理、项目实施、满意度调查指标。详见下表：

绵竹市绵远学校天然气安装项目支出绩效评价指标体系表：

| 分层分类指标 |  |  | 指标解释 | 评价要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分层指标 | 一级指标 | 二级指标 |  |  |
| 通用指标（20分） | 项目决策 | 程序严密 | 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善 | 主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善 |
|  |  | 规划合理 | 项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致 |
|  |  | 结果符合 | 项目实施结果是否与规划计划一致 | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比 |
|  | 项目实施 | 分配及时 | 是否按规定及时分配专项预算资金 | 接到中央、省、市一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定 |
|  | 完成结果 | 预算完成 | 项目资金拨付到具体项目（人）的情况 | 主要查看项目资金拨付到人到户与资金总量的对比 |
|  |  | 违规记录 | 项目管理是否合规 | 根据审计监督、财政检查结果、绩效评价结果反映专项管理是否合规 |
| 共性指标（20分） | 项目效果 | 区域均衡性 | 项目资金分配体现的均衡公平情况 | 按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理 |
|  |  | 对象公平性 | 项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等 | 主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾 |
| 特性指标（30分） | 基础管理 | 审核把关 | 项目申报是否真实准确 | 主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况 |
|  | 完成质量 | 质量达标 | 项目是否符合验收标准 | 主要查看工程项目验收使用情况，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏等导致的设施设备闲置浪费的情况 |
|  | 社会效益 | 资金使用率 | 项目资金支付使用情况 | 主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况 |
| 分项个性指标（20分） | 经济效益 | 降低支出 | 是否减少了学校食堂能源方面的支出金额 | 主要对比学校食堂改造前使用燃煤方面的支出与改造后使用天然气方面支出金额 |
|  | 社会效益 | 可持续性 | 是否能够完全改善食堂使用燃煤的状态 | 主要通过调查问卷来打分 |
|  | 环境效益 | 节能环保 | 是否达到节能环保要求 | 按环保相关文件资料进行分析比对 |
| 满意度（10分） | 根据问卷调查评分 |  |  |  |

2.评价内容及方法：

（1）体现项目特点

以《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预[2013]53号)及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）的共性指标体系为参考依据，结合本项目的性质特点，将如何真实、准确、全面地反映项目的管理和实施效果作为基本原则。结合绵远学校天然气安装项目实际情况，分别从通用指标、共性指标、特性指标和分项个性指标四个方面，对项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益、经济效益、资金管理、项目实施、满意度调查开展评价。

（2）个性指标。

绩效评价体系中我们设置三项分项个性指标，一是经济效益方面：关注是否减少了食堂能源方面的支出金额,主要对比学校食堂改造前使用燃煤方面的支出与改造后使用天然气方面支出金额；二是社会效益方面：是否是否完全改善食堂使用燃煤的状态，关注社会效益的持续性。三是环境效益方面：是否达到节能环保要求。

相应的分项个性指标分值分布及评价内容如下：

经济效益指标评价评分值为6分，主要通过是否评分法，主要对比学校食堂改造前使用燃煤方面的支出与改造后使用天然气方面支出金额，是否减少了食堂能源方面的支出金额。

社会效益指标评价评分值为6分，通过是否评分法，评价项目实施后是否能够完全改善食堂使用燃煤的状态，关注其社会效益的持续性。

环境效益指标评价评分值为8分，通过是否评分法，评价项目实施后是否达到节能环保相关要求。

(五)证据收集方法

证据及佐证材料收集主要通过案卷研析、访谈座谈和问卷调查等形式进行。

1.案卷研析

从所选取的点位单位收集项目管理资料，整理分析，判断项目立项的合理性、必要性、可行性，了解项目资金申报情况，项目资金预算计划与执行情况。

2.访谈

针对项目管理及绩效考核的相关部门负责人，提出一些要点问题予以问询，综合了解项目实施的意义、承接主体管理制度的制定与执行、项目效益的完成，存在的问题以及管理提升、改善建议和举措，从而为绩效评价报告撰写提供素材。

3.问卷调查

项目绩效评价小组根据项目的具体内容，综合权衡后制定了项目调查问卷。本项目只涉及绵远学校，我们按评价要求取了1个点位，该点位发出调查问卷50份，调查对象填写完成后由评价小组收回43份。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1.项目完成情况。

截止2019年12月31日，绵远学校天然气安装项目全部完工，按项目完成进度要求完成，土方开挖工程及燃气管道安装工程两部分均于2020年1月2日完成工程竣工验收并交付使用。

2.项目效益情况。

2019年绵远学校天然气安装项目申请资金26.56万元，绵竹市财政局实际拨付资金26.56万元，截至2019年12月31日绵远镇实际使用资金0.00万元，项目资金到位率100%（到位资金/计划投入资金），项目资金使用率0%（使用资金/到位资金）。

- 3.指标评分结果

绩效评价工作组围绕既定的整体支出绩效考核指标，综合分析评价，其综合评分结果为83.20分，参照《项目支出绩效评价管理办法》相关规定，其评结果等级为“良”。具体指标评分明细见下表：

| 分层分类指标 |  |  | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分层指标 | 一级指标 | 二级指标 |  |  |
| 通用指标（20分） | 项目决策 | 程序严密 | 3 | 1.6 |
|  |  | 规划合理 | 3 | 3 |
|  |  | 结果符合 | 4 | 4 |
|  | 项目实施 | 分配及时 | 4 | 4 |
|  | 完成结果 | 预算完成 | 3 | 0 |
|  |  | 违规记录 | 3 | 0.9 |
| 共性指标（20分） | 项目效果 | 区域均衡性 | 10 | 10 |
|  |  | 对象公平性 | 10 | 10 |
| 特性指标（30分） | 基础管理 | 审核把关 | 10 | 10 |
|  | 完成质量 | 质量达标 | 10 | 10 |
|  | 社会效益 | 资金使用率 | 10 | 0 |
| 分项个性指标（20分） | 经济效益 | 降低支出 | 6 | 6 |
|  | 社会效益 | 可持续性 | 6 | 6 |
|  | 环境效益 | 节能环保 | 8 | 8 |
| 满意度（10分） | 根据问卷调查评分 |  | 10 | 9.7 |
| 合计 |  |  | 100 | 83.20 |

| 评分结果级别评定对照表 |  |
| --- | --- |
| 评分计分结果 | 评价结果级别 |
| 90-100分（含90分） | 优 |
| 80-90分（含80分） | 良 |
| 60-80分（含60分） | 中 |
| 60以下 | 差 |

（二）绩效分析

根据设定的项目绩效评价体系框架，按照每个评价指标的具体的评分标准及评分细则，从通用指标、分类共性指标、分类特性指标、分项个性指标和满意度调查五个方面对绵竹市绵远镇绵远学校天然气安装项目绩效进行综合分析评价。

1.通用指标（标准分值20分）

（1）项目决策（标准分值10分）

评价内容：①程序严密方面，项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善；②规划合理方面，项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致；③结果符合方面，项目实施结果是否与规划计划一致。

评价分析：①程序严密方面，项目设立未经过严格评估论证，未建立专门的项目资金管理制度；②规划合理方面，项目规划符合市委、市政府重大决策部署，与项目年度目标一致；③结果符合方面，项目实施结果与规划计划一致。

评价得分：根据评价分析得出结论，①程序严密方面，项目设立未经过严格评估论证，未建立专门的项目资金管理制度。按分级评分法，绩效评价结果为“2处不严密”，得分系数为“0.6”，该指标得1.8分（3*0.6=1.8分），扣1.2分。②规划合理方面，项目规划符合市委、市政府重大决策部署，与项目年度目标一致；按分级评分法，绩效评价结果为“合理”，得分系数为“1”，该指标得3分（3*1=3分）。③结果符合方面，项目实施结果与规划计划一致。采用因素分析法，得分系数为“1”，该指标得4分（4*1=4分）。

评价失分原因：程序严密方面，项目设立未经过严格评估论证，未建立专门的项目资金管理制度。按分级评分法，绩效评价结果为“2处不严密”，得分系数为“0.6”，该指标扣1.2分（3*0.4=1.2分）。

（2）项目实施（标准分值4分）

评价内容：是否按规定及时分配专项预算资金。

评价分析：根据绵竹市统征办提供的2019年度项目资金预算数及完成情况，2019年项目资金预算数为26.56万元，资金实际到位26.56万元，资金到位率为100%。

评价得分：根据评价分析得出结论，项目按规定及时分配专项预算资金，项目资金经济效益明显，绩效评价结果为“优”。采用是否评分法，评价结果为“是”，得分系数为“1”，该指标得分为4分。

（3）完成结果（标准分值6分）

评价内容：①项目资金拨付到具体项目（人）的情况;②项目管理是否合规。

评价分析：

①项目资金拨付到具体项目（人）的情况，主要查看项目资金拨付到施工单位与资金总量的对比，采用比率分值法，指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度×100%*指标分值，2019年项目资金未实现支出。

②项目管理是否合规，根据审计监督、财政检查结果、绩效评价结果反映专项管理是否合规。项目有3处以上管理不例规，采用分级评分法，计算得分系数为0.3。

评价得分：根据评价分析得出结论，①2019年项目资金未实现支出，绩效评价结果为“差”，此项得分为0分；②项目管理指标，有3处以上管理不例规，采用分级评分法，计算得分系数为0.3，绩效评价结果为“中”，此项得分为0.9分（3*0.3=0.9）

分类评价失分原因：①截止截止2019年12月31日，该项目未形成支出，此项扣3分；②天然气安装工程未通过政府采购程序确定施工方；2020年1月2日，土方开挖工程验收，工程送审价为20.53万元（因变更工程量，增加单层彩钢停车棚钢筋混凝土档墙等项目，超过合同价格14.62万元的10%，未履行增加工程量的相关审批程序），2020年09月经四川华慧工程造价咨询有限公司审定价为15.90万元（此价为根据合同约定审计结果最高限价不超过招标控制价15.9万元），审减额为4.63万元，核减率22.54%，审减率较高，达到3处以上管理不合规，此项扣分系数为0.7，扣2.1分（3*0.7=2.1分）。

2.共性指标（标准分值20分）

评价指标为项目效果（标准分值20分）

评价内容：①区域均衡性方面，项目资金分配体现的均衡公平情况，评价要点：按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理；②对象公平性方面，项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等，主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。

评价分析：根据评价分析得出结论，项目资金分配体现的均衡公平，项目实施效果与年初目标匹配，项目资金分配结果公平合理，充分考虑项目的地域条件、经济条件等。

评价得分：根据评价分析得出结论，项目实施效果与年初目标匹配，项目资金分配结果公平合理，充分考虑项目的地域条件、经济条件，体现了政策公平性，绩效评价结果为“优”。以上两项二级指标评分合计得分为20分。

3.分类特性指标（标准分值30分）

评价内容：①基础管理方面，主要查看项目申报是否真实准确，查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况；②完成质量方面，项目是否符合验收标准，达到行业基准水平，主要查看工程项目验收使用情况，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏等导致的设施设备闲置浪费的情况；③社会效益方面，项目资金支付使用情况，主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况。

评价分析：①基础管理方面，项目受益人群的精准性和客观性较好，不存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况；②完成质量方面，项目资金合格，符合验收标准；③社会效益方面，项目资金在2019年12月31日尚未实现支付。

评价得分：按照指标评价分析，基础管理方面及完成质量方面，体现了政策公平性，绩效评价结果为“优”，这两项指标得分为20分。社会效益—资金使用率方面，截止2019年12月31日项目资金尚未实现支付，社会效益差，绩效评价结果为“差”，采用比率分值法，指标得分=0/26.56×100%*10=0分，该指标得0分。

评价失分原因：截止2019年12月31日项目资金尚未实现支付，社会效益差，绩效评价结果为“差”，采用比率分值法，计算得0分，因此在资金使用率指标上扣10分。

4.分项个性指标（标准分值20分）

评价内容：①经济效益方面（指标分值6分），主要查看是否减少了学校食堂能源方面的支出金额；②社会效益方面（指标分值6分），评价持续性，评价项目实施后是否能够改变食堂使用燃煤的状态；③环境效益方面（指标分值8分），项目实施后是否达到节能环保要求。

评价分析：项目实施后能减少了学校食堂能源方面的支出金额，能够完全改善食堂使用燃煤的状态，具有项目社会效益方面的可持续性，能够达到节能环保要求。评价得分：按照指标评价分析，项目社会效益及政策可持续性显著，绩效评价结果为“优”，该指标得分为20分。

5.满意度调查（指标分值10分）

评价内容：反映社会或受益对象对项目实施的满意度。

评价分析：共发放50份调查问卷，由评价小组共收回43份。

①对天然气公司是否有入户安全检查？=(经常有+偶尔有×60%+没有检查×0%）/调查问卷份数=（43+0×60%+0×0%）/43×100%=100%；

②对天然气公司工作人员入户检查的内容是否满意？=(满意+一般×60%+不满意×0%）/调查问卷份数=（43+0×60%+0×0%）/43×100%=100%；

③你是否了解天然气日常使用常识？=(了解+了解一些×60%+不了解×0%）/调查问卷份数=（43+0×60%+0×0%））/43×100%=100%；

④你使用的天然气灶具是在哪儿买的？=(天然气公司+市场专卖店×60%+其他×0%）/调查问卷份数=（22+21×60%+0×0%）/43×100%=84.47%；

⑤您认为燃气设施有安全隐患吗？=(没有+有一些×60%+有×0%）/调查问卷份数=（43+0×60%+0×0%）/43×100%=100%；

⑥燃气高压箱、检查井是否有明显的警示标志吗？=(有+部分有×60%+没有×0%）/调查问卷份数=（43+0×60%+0×0%）/43×100%=100%；

评价得分：按照指标评价分析，该指标得分为9.70分，扣0.30分。

- 四、存在主要问题

1.土方开挖工程

2020年1月2日，土方开挖工程验收，工程送审价为20.53万元，因变更工程量，增加单层彩钢停车棚钢筋混凝土档墙等项目，超过合同价格14.62万元的10%，未履行增加工程量的相关审批程序。2020年09月经四川华慧工程造价咨询有限公司审定价为15.90万元，此价为根据合同约定审计结果最高限价不超过招标控制价15.9万元，审减额为4.63万元，核减率22.54%。

2.燃气管道安装工程

此部分安装工程项目由绵竹港华燃气有限公司设计，同时由绵竹港华燃气有限公司按设计编制预算价为9.62万元。在未过经政府采购程序的情况下，绵远镇政府直接与绵竹港华燃气有限公司签订合同，合同价为9.50万元。

送审金额与审定金额差异过大。项目负责人介绍，燃气管道安装工程经第三方初审价为4.00万元，第三方机构暂未出正式报告，初审价与合同价差异过大，管理当局应继续关注查找差异原因。

3.项目资金支付情况：

2019年12月18日绵竹市财政局将资金26.56万元拨付到位，截至2019年12月31日，本项目资金并未实现支付。截止2020年8月已支付12.40万元。

五、相关措施建议

1.规范基建相关财务核算

针对财务核算通过往来款项核算工程项目资金问题，建议项目单位参照《基本建设财务规则》（财政部令第81号）、《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建[2016]503号 ）、《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号）、《政府会计准则》、绵竹市市财政局批复（竹财预复【2019】344号）等要求进行工程相关账务核算与管理。

2.规范政府招投标程序

针对土方开挖工程因变更工程量，增加单层彩钢停车棚钢筋混凝土档墙等项目，超过合同价格14.62万元的10%，未履行增加工程量的相关审批程序问题及针对燃气管道安装工程未通过工程项目公开招标的程序问题，建议严格执行《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《四川省国家投资工程建设项目招标投标条例》等相关规定，规范工程项目招投标程序；针对送审价（9.5万元）与初审价（4.0万元）差异过大问题，建议管理当局中应进一步加强工程项目竣工验收审计的相关监管程序，降低管理当局的项目内控风险；

3.加强预算监管

针对2019年12月31日未实现资金支付问题，建议财政加强预算监管，督促项目单位按绵竹市市财政局批复（竹财预复【2019】344号）要求将项目资金尽快据实结算，结余资金收回财政，工程完工后，富兴镇政府应将该工程属于固定资产部分纳入国有资产管理。

- 附件：

1．绵竹市绵远学校天然气安装项目绩效评价指标体系得分表

2．绵竹市绵远学校天然气安装项目资金平衡表

3．绵竹市绵远学校天然气安装项目绩效评价调查问卷汇总表

| 成都达远会计师事务所 |  | 中国注册会计师：吕冰 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （普通合伙） |  |  |  |  |
|  |  | 中国注册会计师：张强 |  |  |
| 中国．成都 |  |  |  |  |
|  |  | 二〇二〇年十二月一日 |  |  |